**08.02.2021Г.№15**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2020–2023 ГОДЫ,** **УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №143 ОТ 16.12.2019Г., ЗА 2020 ГОД.**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. №73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст.6, ст.45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020– 2023 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №143 от 16.12.2019г.,за 2020 год, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И.Добрынин

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Раздольинского муниципального

образования от 08.02.2021г. №15

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования»**

**на 2020– 2023 годы», за 2020 год.**

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2020 год составляет 38 926,82 тыс. рублей, в том числе за счет:

- бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования – 1 823,16 тыс. рублей;

- областной бюджет – 37 103,66 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2020 год составило 38 916,82 тыс. рублей, в том числе за счет:

- бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования – 1 813,16 тыс. рублей;

- областной бюджет – 37 103,66 тыс. рублей. (Таблица 1).

В муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020– 2023 годы входят 3 подпрограммы:

На реализацию подпрограммы №1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»» предусматривается 991,02 тыс. руб., за 2020 год кассовые расходы составили 991,02 тыс. руб. или 100 %. (Приложение №4).

На реализацию подпрограммы №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривается 85,00 тыс. руб., за 2020 год кассовые расходы составили 75,00 тыс. руб. или 88,2 %. (Приложение №5).

На реализацию подпрограммы №3 «Благоустройство территории» предусматривается 37850,80 тыс. руб., за 2020 год кассовые расходы составили 37850,80 тыс. руб. или 100%. (Приложение №6).

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятии.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расход  (тыс. руб.), годы | | |
| План на 2020 год | Исполнение за 2020 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«**Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020–2022 годы | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО.* | **всего** | 38 926,82 | 38 916,82 | **100** |
| областной  бюджет (ОБ) | 37 103,66 | 37 103,66 | 100 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 1 823,16 | 1 813,16 | 100 |
| ***Подпрограмма № 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»*** | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО.* | **всего** | **991,02** | **991,02** | **100** |
| областной бюджет (ОБ) | 811,2 | 811,2 | 100 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | *179,82* | *179,82* | *100* |
| ***Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | *Основной исполнитель:*  Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **85,0** | **75,0** | **88,2** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 85,0 | 75,0 | 88,2 |
| ***Подпрограмма №3 «Благоустройство территории»*** | *Основной исполнитель:*  Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **37850,8** | **37850,8** | **100** |
| областной бюджет (ОБ) | 36292,46 | 36292,46 | 100 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 1558,34 | 1558,34 | 100 |

2. В результате реализации мероприятий программы за 2020 год были достигнуты следующие целевые показатели по подпрограммам (Приложение №1, №2, №3):

3. За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения восемь раз, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского муниципального образования:

3.1. Постановление администрации Раздольинского МО №6 от 17.01.2020г.«О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020 – 2022 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №143 от 16.12.2019г.»;

3.2. Постановление администрации Раздольинского МО №40 от 16.03.2020г.;

3.3. Постановление администрации Раздольинского МО №54 от 28.04.2020г.;

3.4. Постановление администрации Раздольинского МО №70 от 13.07.2020г.;

3.5. Постановление администрации Раздольинского МО №80 от 14.08.2020г.;

3.6. Постановление администрации Раздольинского МО №95 от 09.10.2020г.;

3.7. Постановление администрации Раздольинского МО №105 от 07.12.2020г. «О продлении срока действия муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020–2022 годы, утвержденную постановление администрации сельского поселения Раздоль-инского муниципального образования №143 от 16.12.2019г.»;

3.8. Постановление администрации Раздольинского МО №3 от 20.01.2021г.«О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020 – 2023 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №143 от 16.12.2019г.»

4. Настоящий отчет по муниципальной программе дополнить Таблицей 2 «Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020–2023 годы», изложить в новой редакции (Прилагается).

5. Итоги реализации муниципальной программы характеризуются высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения целевых показателей и задач. Уровень эффективности реализации муниципальной программы – эффективная (оценка эффективности 1,0).

Приложение №1

к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

**«Содержание и развитие коммунального хозяйства»**

**достигнутых за 2020 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Водоснабжение** | | | | | | |
| **1** | Подготовка технико-экономического обоснования инвестиций по строительству объекта централизованного водоснабжения населения п. Раздолье Усольского района Иркутской области | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **Теплоснабжение** | | | | | | |
| **2** | Приобретение пиломатериала для ограждения территории котельной расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | м. | **250** | **250** | **100** |  |
| **ТБО** | | | | | | |
| **3** | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования | шт. | 9 | 9 | **100** |  |
| **4** | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования в п.Октябрьский, по ул.Мира (рядом с домом №7) | шт. | 1 | 1 | **100** |  |

Приложение №2

к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**достигнутых за 2020 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Водоснабжение** | | | | | | |
| **1** | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | шт. | **93** | **93** | **100** |  |
| **2** | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | шт. | **2** | **2** | **100** |  |
| **3** | Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» | шт. | **1** | **1** | **100** |  |

Приложение №3

к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 3**

**«Благоустройство территории»**

**достигнутых за 2020 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Приобретение аншлагов с наименованиями улиц и № домов | шт. | **10** | **10** | **100** |  |
| **2** | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **3** | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а  (народные инициативы) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **4** | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а  (поддержка местных инициатив граждан) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **5** | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | ус.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **6** | Оснащение дополнительной системы наружного охранного видеонаблюдения на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира, 25а (народные инициативы) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **7** | Оснащение системы видеонаблюдения на многофункциональные площадки п.Раздолье ул.Пролетарская, 21а (народные инициативы) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **8** | Оформление бесхозных объектов (Большая Черемшанка магазин) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **9** | Услуги по содержанию территории | ус.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **10** | Трудоустройство на общественные работы безработных граждан | ус.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **11** | Изготовление информационного уличного стенда -120х80 | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **12** | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (беговой дорожки на спорт. площадки) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **13** | Сварочные работы детского оборудования и МАФов на детских площадках | ус.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **14** | Выполнение геодезических работ по замеру объёмов твёрдых коммунальных отходов несанкционированных мест размещения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, ул. Трактовая п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область | шт. | **2** | **2** | **100** |  |
| **15** | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов, расположенных на территории Раздольинского муниципального образования Усольского района | м/куб. | **39330** | **39330** | **100** |  |
| **16** | Приобретение Рампы С-142 | шт. | **1** | **1** | **100** |  |

Приложение №4

к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования за 2020 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| **Водоснабжение** | | | | | | | |
| 1 | Подготовка технико-экономического обоснования инвестиций по строительству объекта централизованного водоснабжения населения п. Раздолье Усольского района Иркутской области | 0 | 30 000,00 | 100 | 30 000,00 | 100 | 0 |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | |
| 2 | Приобретение пиломатериала для ограждения территории котельной расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.  (250 метров) | 100 000,00 | 48 624,00 | 100% | 48 624,00 | 100% | Приобретение пиломатериала по мере необходимости |
| **ТБО** | | | | | | | |
| 3 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования | 1 102 300,00 | 827 395,61 | 75,06% | 827 395,61 | 100 | 0 |
| 4 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования в п.Октябрьский, по ул.Мира (рядом с домом №7) | 0,0 | 85 000,00 | 100 | 85 000,00 | 100 |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **1 202 300,00** | **991 019,61** | **82,43%** | **991 019,61** | **100%** | **0** |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» | | | | | | | | | |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовка технико-экономического обоснования инвестиций по строительству объекта централизованного водоснабжения населения п. Раздолье Усольского района Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 30,0 |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | |
| 2 | Приобретение пиломатериала для ограждения территории котельной расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.  (250 метров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,62 | 48,62 |
| **ТБО** | | | | | | | | | |
| 3 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 0 | 1080,60 | 811,20 | 0 | 0 | 21,70 | 16,20 |
| 4 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования в п.Октябрьский, по ул.Мира (рядом с домом №7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,0 | 85,0 |
| **Итого** | | **0** | **0** | **1080,6** | **811,2** | **0** | **0** | **185,32** | **179,82** |

Приложение №5

к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования за 2020 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | 50 000,00 | 27 390,00 | 55 | 27 390,00 | 100 | 0 |
| 2 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 0 | 609,99 | 100 | 47 609,99 | 100 | 0 |
| 3 | Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» | 0 | 10 000,00 | 100 | 0 | 0 | 10 000,0 |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **50 000,00** | **85 000,00** | **100%** | **74 999,99** | **88,2%** | **10 000,0** |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 27,39 |
| 2 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,61 | 47,61 |
| 3 | Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
| **Итого** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **107,61** | **75,0** |

Приложение №6

к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования за 2020 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| ПП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020-2023 годы | | | | | | | |
| 1 | Приобретение аншлагов с наименованиями улиц и № домов | 0 | 5 000,0 | 100 | 5 000,0 | 100 |  |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 0 | 14 592,0 | 100 | 14 591,52 | 100 |  |
| 3 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а (народные инициативы) | 561 000,0 | 600 000,0 | 100 | 600 000,0 | 100 |  |
| 4 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а  (поддержка местных инициатив граждан) | 84 100,00 | 579 099,00 | 100 | 579 099,00 | 100 |  |
| 5 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | 0 | 5 000,0 | 100 | 5 000,0 | 100 |  |
| 6 | Оснащение дополнительной системы наружного охранного видеонаблюдения на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира, 25а (народные инициативы) | 102 000,0 | 67 101,85 | 100 | 67 101,85 | 100 |  |
| 7 | Оснащение системы видеонаблюдения на многофункциональной площадке п.Раздолье ул.Пролетарская, 21а (народные инициативы) | 0 | 77 598,15 | 100 | 77 598,15 | 100 |  |
| 8 | Оформление бесхозных объектов (Большая Черемшанка магазин) | 0 | 10 000,0 | 100 | 10 000,0 | 100 |  |
| 9 | Услуги по содержанию территории | 0 | 360 624,0 | 100 | 360 624,0 | 100 |  |
| 10 | Трудоустройство на общественные работы безработных граждан (о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых работ с ЦЗ) | 0 | 9 088,0 | 100 | 9 087,96 | 100 |  |
| 11 | Изготовление информационного уличного стенда -120х80 | 0 | 9 200,0 | 100 | 9 200,0 | 100 |  |
| 12 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (беговой дорожки на спорт. площадки) | 0 | 20 000,0 | 100 | 20 000,0 | 100 |  |
| 13 | Сварочные работы детского оборудования и МАФов на детских площадках | 0 | 50 912,0 | 100 | 50 912,03 | 100 |  |
| 14 | Выполнение геодезических работ по замеру объёмов твёрдых коммунальных отходов несанкционированных мест размещения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, ул. Трактовая п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область | 0 | 74 510,0 | 100 | 74 510,0 | 100 |  |
| 15 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов, расположенных на территории Раздольинского муниципального образования Усольского района | 0 | 35 830 878,0 | 100 | 35 830 878,0 | 100 |  |
| 16 | Приобретение Рампы С-142 | 0 | 137 200,0 | 100 | 137 200,0 | 100 |  |
|  | **Всего:** | **747 100,00** | **37 850 803,0** |  | **37 850 802,51** | **100** |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020-2023 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение аншлагов с наименованиями улиц и № домов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,6 | 14,6 |
| 3 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а  (народные инициативы) |  | 0 | 588,00 | 588,00 | 0 | 0 | 12,00 | 12,00 |
| 4 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а  (поддержка местных инициатив граждан) |  | 0 | 448,65 | 448,65 | 0 | 0 | 84,1 (по соглашению)  46,35  (доп-е софинансирование) | 84,1 (по соглашению)  46,35  (доп-е софинансирование) |
| 5 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Оснащение дополнительной системы наружного охранного видеонаблюдения на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира, 25а (народные инициативы) |  | 0 | 65,76 | 65,76 | 0 | 0 | 1,34 | 1,34 |
| 7 | Оснащение системы видеонаблюдения на многофункциональной площадке п.Раздолье ул.Пролетарская, 21а (народные инициативы) |  | 0 | 76,05 | 76,05 | 0 | 0 | 1,55 | 1,55 |
| 8 | Оформление бесхозных объектов (Большая Черемшанка магазин) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| 9 | Услуги по содержанию территории |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,62 | 360,62 |
| 10 | Трудоустройство на общественные работы безработных граждан (о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых работ с ЦЗ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,09 | 9,09 |
| 11 | Изготовление информационного уличного стенда -120х80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 9,2 |
| 12 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (беговой дорожки на спорт. площадки) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| 13 | Сварочные работы детского оборудования и МАФов на детских площадках |  |  |  |  |  |  | 50,9 | 50,90 |
| 14 | Выполнение геодезических работ по замеру объёмов твёрдых коммунальных отходов несанкционированных мест размещения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, ул. Трактовая п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область |  |  |  |  |  |  | 74,51 | 74,51 |
| 15 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов, расположенных на территории Раздольинского муниципального образования Усольского района |  |  | 35 114,00 | 35 114,00 |  |  | 716,88 | 716,88 |
| 16 | Приобретение Рампы С-142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,2 | 137,2 |
|  | **Всего:37850,81** |  |  | **36 292,46** | **36 292,46** |  |  | **1558,34** | **1558,34** |

Таблица 2

к муниципальной программе

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**«Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020–2023 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Нормативная ссылка |
| 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» | | | |
|  | Подпрограмма 1 **«Содержание и развитие коммунального хозяйства»** | | |
|  | **Водоснабжение** |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.4. Подготовка технико-экономического обоснования инвестиций по строительству объекта централизованного водоснабжения населения п. Раздолье Усольского района Иркутской области | 30,00 | Муниципальный контракт от 18.06.2020 г №03/2020 о подготовки технико-экономического обоснования инвестиций по строительству объекта централизованного водоснабжения населения п. Раздолье |
|  | **Теплоснабжение** |  | |
| 1 | Мероприятие 1.1. Приобретение пиломатериала для ограждения территории котельной расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | 48,62 | Муниципальный контракт от 13.02.2020г. №3/2020 Приобретение пиломатериала для ограждения территории котельной расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б |
|  | **ТБО** |  | |
| 1 | Мероприятие 1.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования | 827,40 | Муниципальный контракт № 04/2020 от 30.06.2020г. «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования |
| 2 | Мероприятие 1.2. Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования в п.Октябрьский, по ул.Мира (рядом с домом №7) | 85,0 | Муниципальный контракт №07/2020 от 20.07.2020г. «Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования в п.Октябрьский, по ул.Мира (рядом с домом №7). |
|  | Подпрограмма 2 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | |
| 1 | Мероприятие 1.1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | 27,39 | Договор №5 купли-продажи от 10.07.2020г. |
| 2 | Мероприятие 1.2. Услуги по ремонт светодиодных светильников уличного освещения в п.Раздолье | 47,61 | Договор ГПХ |
| 3 | Мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации на устройство уличного освещения д.Борисова, Усольского района Иркутской области | 10,0 | Муниципальный контракт №12/2020 от 30.11.2020г. «Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» |
|  | Подпрограмма 3 **«Благоустройство территории»** | | |
| 1 | Приобретение аншлагов с наименованиями улиц и № домов | 5,0 | Муниципальный контракт №08/2020 от 08.09.2020г. |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 14,6 | Договор на оказание услуг №3301 от 10.03.2020г. |
| 3 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а  (народные инициативы) | 600,0 | Соглашение от 12.02.2020г. №05-62-19/20-7 о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год |
| 4 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а  (поддержка местных инициатив граждан) | 579,10 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 24.03.2020 г. №25640416-1-2020-001. |
| 5 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | 5,0 | Договор поставки №26-05/20 |
| 6 | Оснащение дополнительной системы наружного охранного видеонаблюдения на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира, 25а (народные инициативы) | 67,10 | ДОГОВОР от 30.03.2020г № 102/20 М. на оснащение дополнительной системы наружного охранного видеонаблюдения на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира, 25а |
| 7 | Оснащение системы видеонаблюдения на многофункциональной площадке п.Раздолье ул.Пролетарская, 21а (народные инициативы) | 77,60 | Договор №\_\_\_\_ от \_\_\_\_ Оснащение системой наружного видеонаблюдением многофункциональной площадки п. Раздолье, ул. Пролетарская, 21а |
| 8 | Оформление бесхозных объектов (Большая Черемшанка магазин) | 10,0 | Договор подряда №6ю-20 от 26.05.2020г на выполнение работ по подготовке технического плана для постановки на кадастровый учет |
| 9 | Услуги по содержанию территории | 360,62 | Договор от 09.01.2020 г №34/2020 и от 01.07.2020г №43/2020 на оказание услуг |
| 10 | Трудоустройство на общественные работы безработных граждан (о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых работ с ЦЗ) | 9,09 | Договор №95-ор от 14.05.2020г. О совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых общественных работ |
| 11 | Изготовление информационного уличного стенда -120х80 | 9,2 | Договор №16 от 10.04.2020г. |
| 12 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (беговой дорожки на спорт. площадки) | 20,0 | Договор от 03.07.2020г. №57с-2020 на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы сметной стоимости. |
| 13 | Сварочные работы детского оборудования и МАФов на детских площадках | 50,91 | Договор ГПХ |
| 14 | Выполнение геодезических работ по замеру объёмов твёрдых коммунальных отходов несанкционированных мест размещения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, ул. Трактовая п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область | 74,51 | Муниципальный контракт от 24.04.2020г. №16/20И На выполнение геодезических работ по замеру объёмов твёрдых коммунальных отходов несанкционированных мест размещения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, ул. Трактовая п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область |
| 15 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов, расположенных на территории Раздольинского муниципального образования Усольского района | 35 830,88 | Соглашение №05-66-169/20 от 13.11.2020г. о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета бюджету сельского поселения Раздольинского муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов |
| 16 | Приобретение Рампы С-142 | 137,2 | Договор поставки № 103 от 23 декабря 2020 г. |

Специалист администрации

Раздольинского МО М.З.Баранова