Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

**ДУМА**

Cельского поселения

Раздольинского муниципального образования

**Р Е Ш Е Н И Е**

От 29 марта 2012г. № 150 п. Раздолье

**Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» за 2011год**

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 01.05.2011г. № 38 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования», руководствуясь статьями 6,46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» за 2011год, согласно приложению.

2. Опубликовать данное Решение в газете сельского поселения Раздольинского муниципального образования «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте Усольского районного муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И. Добрынин.

Приложение

к решению Думы сельского поселения

Раздольинского муниципального

образования

от 29.03.2012г. №150

**ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» за 2011год

1. Анализ реализации программных

мероприятий и показателей

Основными целями Программы являются:

- создание экономических и организационных условий для использования энерго- ресурсов на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования;

- сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг учреждений Раздольинского МО;

- сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги.

Для достяжения поставленных целей в 2011году была проведена работа с населением сельского поселения по пропоганде и реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление); был приобретен электрический двигатель (насос) для кательной МУП «Тепловодотехсервис» менееэнергоемкий и приборы учета (счетчик, считок). Из областного бюдета по программе «Народный бюджет» муниципальным образование была приобретена и установлена дизель-электрическая установка (ДЭУ – 75.1) для снабжения электроэнергией населения п. Октябрьский.

В проводимых торгах для муниципальных нужд администрацией муниципального образования выдвигаются требования о энергоэффективности закупаемых товаров.

Проводилась работа по информационному сопровождению государственной политики энергосбережения с руководителями предприятий и снаселением муниципального образования на сходах граждан, на заседаниях актива, на заседаниях Думы сельского поселения.

2. Объем финансирования

и фактических программных расходов

В 2011 году на реализацию по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» из бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования было выделено 34 тыс. рублей. Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в Таблице №1.

Таблица №1

Объем фактических расходов по источникам финансирования Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источники  финансирования | Уточненный план  бюджетных  ассигнований  (тыс. руб.) | Фактическое  исполнение  (тыс. руб.) | Процент  исполнения |
| 1 | Муниципальный бюджет | 34,0 | 34,00 | 100% |
| 2 | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» | 52,42 | 47,60 | 90,9% |
| 3 | Областной бюджет | 800,0 | 800,0 | 100% |
|  | Итого | 886,42 | 881,60 | 99,5% |

Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в Приложении №1.

Приложение №1

к отчету о ходе реализации

муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение

энергитической эффективности в

сельском поселении Раздольинского

муниципального образования на

2011-2015годы»

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности реализованных программных мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2011-2015годы» за 2011год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Источник финансирования** | | | **План бюджетных**  **ассигнований на**  **год**  **(тыс. руб.)** | | **Фактически исполнено**  **(тыс. руб.)** | | **Степень выполнения мероприятия** | |
| **Раздел 1. Энергосберегающие мероприятия в системе теплоснабжения** | | | | | | | | |
| **1.Организационно-технические мероприятия** | | | | | | | | |
| 1.Организация правильной эксплуатации и технического обслуживания системы теплоснабжения: |  | | |  |  | |  | |
| 1.1.Мероприятия по котельному оборудованию |  | | |  |  | |  | |
| 1.1.1. Промывка внутритрубной системы котла ( котловая вода). | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» | | | 1,0 | 1,78 | | 178% | |
| 1.1.2. Своевременное удаление шлака из системы шлакоудаления | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» | | | 11,0 | 9,21 | | 83,7% | |
| 1.2 Энергосберегающие мероприятия в тепловых сетях |  | | |  |  | |  | |
| 1.2.1. Своевременная откачка воды (грунтовых, поверхностных вод, утечек теплоносителя) из тепловых камер.  Удаление воздуха из трубопроводов тепловой сети через воздушники | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» | | | 1,06 | 0,9 | | 85,7% | |
| 1.2.2. Ревизия запорной арматуры, подтяжка болтов в гран буксе сальниковых уплотнений запорной арматуры, сальниковых компенсаторов | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» | | | 1,06 | 0,8 | | 77,6% | |
| 2. Проведение энергетического обследования котельных | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» и муниципального образования | | | 0 | 0 | | 100% | |
| 3. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание и обеспечение автоматического закрывания дверей (доводчики) | Бюджет муниципального образования | | | 2,0 | 0 | | 0% | |
| 4. Улучшение тепловой изоляции стен, полов, чердаков.  Замена старых рам со 100% износом на стеклопакеты с двойным и с тройным остекленением | Бюджет муниципального образования | | | 0 | 0 | | 100% | |
| 5. Тепловая изоляция |  | | | | | | | |
| 5.1. Тепловая изоляция трубопроводовтепловых сетей | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» | | | 10,6 | 9,7 | | 91,5% | |
| 6. Замена электрооборудования на менее энергоемкое | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» и муниципального образования | | | 54,0 | 54,2 | | 100% | |
| **Раздел 2. Энергосберегающие мероприятия в системе водоснабжения** | | | | | | | | |
| 7.Организация правильной эксплуатации системы водоснабжения: |  | | |  |  | |  | |
| 7.1 Устранение повреждений на водоводах | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» | | | 5,7 | 5,0 | | 87,7% | |
| 7.2. Замена насосного оборудования на менее энергоемкое (при равных технических характеристикам с меньшим расходом э/энергии на водозаборе | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» | | | 0 | 0 | | 100% | |
| **Раздел 3. Энергосберегающие мероприятия в системе электроснабжения** | | | | | | | | |
| 8. Повышение энергетической эффективности уличного освещения (оснащение энергосберегающими лампами) |  | | |  |  | |  | |
| 8.1. Ремонт линии электропередач в п. Октябрьский | Бюджет МУП «Тепловодотехсервис» | | 0 | | 0 | | 100% | |
| 9. Замена оборудования на менее энергоемкое (ДЭУ -75) | Областной бюджет и муниципального образования | | 800,0 | | 800,0 | | 100% | |
| **Раздел 4. Общие мерроприятия** | | | | | | | | |
| Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая водо-, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном [порядке](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=50272;fld=134;dst=3) таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Финансирование мероприятий по мере выявления объектов | |  | | Бесхозных объектов недвижимого имущества выявлено небыло | |  | |
| организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами |  | |  | |  | |  | |
| Информирование руководителей учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения; |  | |  | | 1.Информирование руководителей предприятий на сходе граждан муниципального образования на заседании актива, на заседаниях Думы муниципального образования. | |  | |
| Обеспечение размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг; |  |  | | | Закупка ДЭУ-75.1 сответствует требованиям | |  | |
| **ИТОГО** |  | **886,42** | | | **884,60** | | **99,45%** | |

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И. Добрынин.