**03.03.2017г. №34**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**CЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2018 ГОДЫ» ЗА 2016 ГОД**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2014-2018годы» за 2016 год, согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете сельского поселения Раздольинского муниципального образования «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С.И. Добрынин.

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

Раздольинского муниципального

образования

от 03.03.2017 №34

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2014-2018годы» за 2016год**

Основными целями Программы являются:

1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энерго- ресурсов на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования

2. Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг учреждений Раздольинского муниципального образования;

3. Сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги.

4. Снижение фактического объема потерь электрической энергии при ее передачи по распределительным сетям до технико-экономического уровня;

5. Снижение аварийных отключений;

6. Улучшение качества напряжения;

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

1. Осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования;

2. Выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов;

3. Организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования;

4. Организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий программы;

5. Снижение фактического объема потерь электрической энергии при ее передачи по распределительным сетям до технико-экономического уровня;

6. Снижение аварийных отключений;

7. Улучшение качества напряжения;

8. Снижение социальной напряженности среди населения проживающих в дальних поселках.

В 2016 году администрация Раздольинского муниципального образования п прошла конкурсный отбор проектов (мероприятий) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области, и бесхозных объектов электросетевого хозяйства муниципальных образований Иркутской области по государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области».

Подготовлена рабочая документация на «Капитальный ремонт линии электропередач-0,4 кВ п. Октябрьский-Манинск в Усольском районе Иркутской области» выполненная ООО «БайкалЭлектро» г. Иркутск.

Получено Положительное заключение Дл-2889-2889/10.15 «О достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта линии электропередач-0,4 кВ п. Октябрьски-Манинск в Усольском районе Иркутской области» выданное 27 января 2016 года государственным автономным учреждением Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» на сумму 10 419,67 тыс. руб.

На основании заключенного соглашения №416 от 10.11.2016г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Раздольинского муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств на строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, модернизацию и реконструкцию существующих объектов, вырабатывающих тепловую и электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего оборудования с альтернативными источниками энергии, и на создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности» из областного бюджета в бюджет сельского поселения Раздольинского муниципального образования было перечислено 5 500 000,0 рублей.

На основании проведенного электронного аукциона №0134300077916000003 на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту линии электропередач – 0,4Квт. п.Октябрьский - п. Манинск Усольского района Иркутской области заключен контракт №03-2016 от 16.12.2016г. с ООО «АзЭнергоБайкал» на сумму 5 750 322,15 рублей. Экономия от начальной максимальной цены контракта составила 1 305 287,85 рублей (подлежат возврату в бюджет области).

В соответствии с актами о приемке выполненных работ №1 от 27.12.2016г. на сумму 2 325 703,30 рублей и №2 от 27.12.2016г. на сумму 2 135 194,66 рублей в 2016 году из областного бюджета было оплачено 3 823 097,96 рублей, из бюджета Раздольинского МО – 637 800,0, на общую сумму 4 460 897,96 рублей.

Остаток средств областного бюджета составил 371 614,19 рублей (подлежат возврату в бюджет области), местного – 917 810,0 рублей который подлежит использованию в 2017 году в полном объеме.

Объем фактических расходов по источникам финансирования Программы

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источники финансирования  | Уточненный план бюджетных ассигнований (тыс.руб.) | Фактическое исполнение (тыс.руб.)  | Процентисполнения |
| 1 | Бюджет Раздольинского МО  | 137,8 | 137,8 | 100% |

Специалист администрации

Раздольинского МО

Е.В. Скрипченко