**29.03.2019г. №21**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ**

**ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 18.12.2017г. №134 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ.**

В соответствии с постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. № 73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), постановлением Правительства Российской Федерации № 106 от 09 февраля 2019г. «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь ст. 23, ст.45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от № 134 от 18.12.2017г. «Об утверждении муниципальной программы Раздольинского муниципального образования «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы следующие изменения:

1) в индивидуализированном [заголовке](consultantplus://offline/ref=81B581DD4834EFF393C45248F99859BFEDC27D990F354152BADDEC1B80F120CF095FE629D2BFCAA25FB19A021842H) цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

2) в муниципальной программе Раздольинского муниципального образования «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением (далее - муниципальная программа):

в [наименовании](consultantplus://offline/ref=CCD1A35DE01F6FA3C104DE0F28143BF23C7F43C0EF04871CE1B48556AC658871CF14C50C230AE44EC1393457e7C6I) цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

в [паспорте](consultantplus://offline/ref=E81A307CF831F074F2F3D2B72DB91386AAF2A3E8C727664742A61C332E80CFED521DC28F67E6EF010755055EP9F5I):

в [строке](consultantplus://offline/ref=E81A307CF831F074F2F3D2B72DB91386AAF2A3E8C727664742A61C332E80CFED521DC28F67E6EF010755055EP9F6I) «Наименование муниципальной программы» [цифры](consultantplus://offline/ref=E81A307CF831F074F2F3D2B72DB91386AAF2A3E8C727664742A61C332E80CFED521DC28F67E6EF010755055EP9F7I) «2022» заменить цифрами «2024»;

[строк](consultantplus://offline/ref=808BC2860D0C29086C1E09BAA74C7482C1E6F1B1A2786D9B21AF546B6CED872671899FDB399FD5D64EBAEFB5t4MDI)и «Срок реализации Программы», «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2024 годы составит **212,346 тыс. руб**., в том числе:  **2018 год – 185,0 тыс. рублей** из них средств:  местного бюджета 185,00 тыс. руб.;  областного бюджета \_0\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_0\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_0\_\_ тыс.руб.;  **2019 год – 27,346 тыс. рублей** из них средств:  местного бюджета 27,346 тыс. руб.;  областного бюджета \_\_0\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_0\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_0\_\_ тыс.руб.;  бюджет;  **2020 год – 0 тыс. рублей** из них средств:  местного бюджета 0 тыс. руб.;  областного бюджета \_\_0\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_0\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_0\_\_\_ тыс.руб.;  **2021 год – 0 тыс. рублей** из них средств:  местного бюджета 0 тыс. руб.;  областного бюджета \_0\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_0\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_0\_\_ тыс.руб.;  **2022 год – 00,0 тыс. рублей** из них средств:  местного бюджета 0 тыс. руб.;  областного бюджета \_0\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_0\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_0\_\_ тыс.руб.;  **на 2023 год** **00,0** тыс. руб., из них средств:  местного бюджета 0 тыс. руб.;  областного бюджета \_0\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_0\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_0\_\_ тыс.руб.;  **на 2024 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета 0 тыс. руб.;  областного бюджета \_0\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_0\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_0\_\_ тыс.руб.; |

3) в разделе 2 «Характеристика текущего состояния сферы благоустройства»: в строке второй абзаца 9 [цифры](consultantplus://offline/ref=E81A307CF831F074F2F3D2B72DB91386AAF2A3E8C727664742A61C332E80CFED521DC28F67E6EF010755055EP9F7I) «2022» заменить цифрами «2024»;

4) в разделе 3 «Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и задачи программы»: абзац первый дополнить следующим содержанием:

«Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016г. №10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16) утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» был утвержден первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 14 декабря 2018 года.»;

таблицу «Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания общественных территорий» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей**  **2018 год** | **Значения показателей**  **2019 год** | **Значения показателей**  **2020 год** | **Значения показателей**  **2021 год** | **Значения показателей**  **2022 год** | **Значения показателей**  **2023 год** | **Значения показателей**  **2024 год** |
| 1 | Количество и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | *Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов* | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | *Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)* | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | *Площадь благоустроенных общественных территорий* | га. | 0 | 0 | 0,274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | *Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий* | % | 0 | 0 | 46,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | *Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования* | кв.м. | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 9 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории | ед. | 0 | 36 | 55 | 55 | 55 | 55 | 256 |
| 11 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5) раздел 5. В строке «Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников на 2018-2022 годы» [цифры](consultantplus://offline/ref=E81A307CF831F074F2F3D2B72DB91386AAF2A3E8C727664742A61C332E80CFED521DC28F67E6EF010755055EP9F7I) «2022» заменить цифрами «2024»;

раздел 5. «Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников на 2018-2022 годы» изложить в следующей редакции: 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 212,346 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | |
| **Финансовые средства, всего** | **В том числе по источникам:** | | | |
| **МБ** | **ОБ** | **ФБ** | **Иные источники** |
| **Всего за весь период** |  | **212,346** |  |  |  |
| **в том числе по годам:** |  |  |  |  |  |
| **2018 год** |  | 185,0 |  |  |  |
| **2019 год** |  | 27,346 |  |  |  |
| **2020 год** |  | 0 |  |  |  |
| **2021 год** |  | 0 |  |  |  |
| **2022 год** |  | 0 |  |  |  |
| **2023 год** |  | 0 |  |  |  |
| **2024 год** |  | 0 |  |  |  |

6) раздел 6. Основные мероприятия программы изложить в следующей редакции: 6. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году (приложение 5), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации от 18.12.2017г. №134.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Мероприятие 2. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 6), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории сельского поселения Раздольинского, на основании заключенных соглашений.

Мероприятие 3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Мероприятие 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (приложение 7), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования, на основании заключенных соглашений .

Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом:

проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;

обеспеченности проведение голосования по отбору общественных территорий (для муниципальных образований Иркутской области с численностью населения свыше 20 тыс.человек):

завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5A00DCF25101914D7D8E168DB43959CFF10EBA7EC275F757EEC82EA6C93852CC9244D08297C32BA5CA9B8FC6BFO2JFJ) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведения органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых муниципальному образованию Иркутской области предоставляется субсидия:

в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности, или если собственность на земельный участок не разграничена);

в срок до даты заключения органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности);

направления на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий не менее одной трети и не более трех четвертых от общего размера предоставленной субсидии (для муниципальных образований Иркутской области, отнесенных к категории городских округов, и муниципальных образований Иркутской области с численностью населения более 20 тысяч человек);

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства»;

7) В приложениях №1, 2, 3, 4 цифры «2022» заменить цифрами «2024»;

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования по адресу:http//раздолье-адм.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И.Добрынин

Приложение № 1

к постановлению от 29.03.2019г.№21

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2024годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | | Срок | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | | Основные направления реализации | | | | | Связь с показателями программы |
| начала реализации | | окончания реализации | | |
| Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с адресным перечнем | - | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| Мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Благоустройство муниципальной территории общего пользования соответствии с адресным перечнем | | | Администрации сельского поселения Раздольинского МО | | 2018 год | | | 2024 год | | | Благоустроенная территория общего пользования в соответствии с правилами благоустройства | | Выполнение работ в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ | | | Показатель 1.  Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.  Показатель 2  Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.  Показатель 3  Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | |
| Мероприятие 3. Создание механизмов вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в обсуждение и реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Трудовое участие заинтересованных лиц в мероприятии «Благоустройство общественных территорий» | | Администрации сельского поселения Раздольинского МО | | | 2018 | | 2024 | | | Трудовое участие заинтересованных лиц в мероприятии | | | | Определение форм и порядка трудового участия. Трудовое участие в мероприятиях по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству | | | Показатель 4  Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Мероприятие 4. Обустройство дворовых и (или) общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности  для инвалидов и других маломобильных групп населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Благоустройство дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения | | Администрации сельского поселения Раздольинского МО | | | 2018 | | 2024 | | | Обеспечение доступности дворовых и общественных территорий | | | | Производство работ в соответствии с требованиями обеспечения пространственной доступности для людей с ограниченными возможностями | | | - |

Приложение № 2

к постановлению от 29.03.2019г.№21

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2024годы»

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Сроки реализации | Исполнитель | Источник финансирования |  |  | | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. | | | | | | |
| ВСЕГО | | 2018  год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования | 2018-2024 | - | Итого,  в том числе: | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | 2018-2024 | Администрации | Итого,  в том числе: | **212,346** | | **185,0** | | **27,346** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | **212,346** | | 185,0 | | 27,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Выполнение топографической съемки участка «площадка для отдыха» по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье ул. Мира, 25а | 2018-2024 | Администрации | МБ | **97,0** | | 97,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выполнение проектно-сметной документации «площадки для отдыха», п.Раздолье, ул.Мира,25а (рядом с ДК). | 2018-2024 | Администрации | МБ | **88,0** | | 88,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 2018-2024 | Администрации | МБ | **12,0** | | **0** | | **12,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Создание механизмов вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в обсуждение и реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования | 2018-2024 | Администрации | Итого,  в том числе: | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности  для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а (рядом с ДК). | 2018-2024 | Администрации | Итого,  в том числе: | **15,346** | | **0** | | **15,346** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ФБ | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 15,346 | | 0 | | 15,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к постановлению от 29.03.2019г. №21

«Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
| **1** | **п.Раздолье, Мира** | **25а** | **Площадка для отдыха** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение 6

к постановлению от 29.03.2019г. №21

«Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение 7

к постановлению от 29.03.2019г. №21

«Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |