**18.12.2017г. №134**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ**

**ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ РАЗДОЛЬИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ**

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2017 года №511 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04. 2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», руководствуясь ст. 45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу Раздольинского муниципального образования «Формирование современной городской среды Раздольинского муниципального образования» на 2018-2022 годы (прилагается).

2. Данное постановление вступает в силу после опубликования в газете «Раздольинский информационный вестник» и на сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С.И.Добрынин

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ** **ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

**НА 2018-2022 ГОДЫ**

2017 год

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

**НА 2018-2022 ГОДЫ**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды Раздольинского муниципального образования» на 2018-2022 годы  |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования. |
| Соисполнитель | - |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования.Юридические лица и индивидуальные предприниматели, определенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Подпрограммы Программы | - |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории Раздольинского муниципального образования-создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;- создание условий для массового отдыха жителей поселка и организация обустройства мест массового пребывания населения. |
| Задачи программы | -Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, площадки для отдыха и т.д.) Раздольинского муниципального образования.-Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Раздольинского муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Количество благоустроенных общественных территорий;- Площадь благоустроенных общественных территорий;-Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий; -Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; -Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 гг. |
| Объёмы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы составит 100,0 тыс. руб., в том числе:2018 год – 100,0 тыс. рублей в том числе:- 00,0 тыс. руб. - федеральный бюджет;- 00,0 тыс. руб. - областной бюджет;- 100,0 тыс. руб. - местный бюджет.2019 год – 00,0 тыс. рублей в том числе:- 00,0 тыс. руб. - федеральный бюджет;- 00,0 тыс. руб. - областной бюджет;- 00,0 тыс. руб. - местный бюджет.2020 год – 00,0 тыс. рублей в том числе:- 00,0 тыс. руб. - федеральный бюджет;- 00,0 тыс. руб. - областной бюджет;- 00,0 тыс. руб. - местный бюджет.2021 год – 00,0 тыс. рублей в том числе:- 00,0 тыс. руб. - федеральный бюджет;- 00,0 тыс. руб. - областной бюджет;- 00,0 тыс. руб. - местный бюджет.2022 год – 00,0 тыс. рублей в том числе:- 00,0 тыс. руб. - федеральный бюджет;- 00,0 тыс. руб. - областной бюджет;- 00,0 тыс. руб. - местный бюджет. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации муниципальной программы планируется улучшение условий проживания населения Раздольинского МО:-Увеличение количества благоустроенных общественных территорий;- Увеличение площади благоустроенных общественных территорий;-Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;-Создание условий для отдыха, занятий спортом, игры жителей поселка;-Привлечение общественности к благоустройству территории; |

**2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства.**

Муниципальная программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание комфорта, качества и удобства жизни населения в населенных пунктах Раздольинского муниципального образования с численность населения более 1000 человек. Под этот критерий попадает центр муниципального образования п. Раздолье.

На реализацию муниципальной программы по благоустройству предусмотрены субсидии из федерального бюджета и бюджета Иркутской области, при условии софинансирования из местного бюджета.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории.  Благоустройство является той составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни жителей поселка.

В состав Раздольинского муниципального образования входит п.Раздолье, п.Октябрьский, п.Манинск, п.Большая Черемшанка, д.Борисова. Общее количество жителей, проживающих на территории Раздольинского муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 года составляет – 1655 человек.

На территории Раздольинского муниципального образования в п.Раздолье находится МБОУ «Раздольинская СОШ» и отделение ООШ п.Октябрьский, где обучается 135 детей, имеется 1 детский сад «Елочка» с вместимостью 50 детей, 2 отделения почты, ОГБУЗ «Усольская городская больница», 2 фельдшерских пункта в п.Большая Черемшанка и п.Октябрьский, 7 магазинов, 1 пекарня. На территории Раздольинского муниципального образования имеется два предприятия по добыче каменного угля.

В течение последних нескольких лет в рамках муниципальных программ проводились точечные мероприятия по благоустройству поселка, но в большей степени ежегодные мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии так же планомерно ведется работа по размещению детских и спортивных площадок. Несмотря на это, уровень оснащенности детскими игровыми комплексами и другими малыми архитектурными формами недостаточен и работу в этом направлении необходимо продолжать.

Необходима реконструкция имеющегося освещения и строительство новых линий.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, программа «Формирование современной городской среды Раздольинского муниципальном образования» на 2018-2022 годы позволяет рассмотреть необходимость и востребованность тех или иных мероприятий (дизайн-проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного поселка непосредственно заинтересованную сторону - жителей поселка.

**3. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, цели и задачи Программы.**

Основным направлением муниципальной политики в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности в поселении, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных территорий.

Показать примером другим гражданам поселка, что можно совместно с привлечением финансирования властей, предпринимателей и трудовым ресурсом граждан облагородить свой поселок, двор, улицу.

Дальнейшее развитие проекта: распространение опыта, мероприятия по поддержанию и/или развитию результатов.

В дальнейшем планируется поддержка состояния благоустроенный общественных территорий: косметический ремонт, оформление клумб, озеленение и т.д.

Цель Программы: Благоустройство Раздольинского муниципального образования для создания благоприятных, комфортных и привлекательных условий проживания населения.

Задачи муниципальной Программы:

1.Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, площадок для отдыха и т.д.);

2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Раздольинского муниципального образования.

В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач Муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность поселка.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания общественных территорий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Планируемые значения показателей |
| 2017г. | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 15 |
| 2 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих современным требованиям благоустройства | кв.м. | 14261 | 17009 | 18089 | 20200 | 25500 | 30000 |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 26,6 | 46,6 | 74,3 | 84,6 | 99,8 | 100 |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |

**4. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».**

Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды для проживания граждан в муниципальном образовании.

Планируется охватить благоустройством все общественные территории в п. Раздолье.

При реализации Программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов.

К числу таких рисков относятся:

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве общественных территорий;

- риски, связанные с недостаточным объемом финансирования мероприятий;

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения плановой реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан в реализации проектов по благоустройству;

- реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальной программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

- осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы.

В результате выполнения мероприятий, запланированных на 2018-2022 годы ожидается повышение комфорта городской среды для проживания граждан в п. Раздолье и как следствие повышение качества жизни населения.

**5. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников на 2018-2022 годы**

На реализацию муниципальных программ по благоустройству предусмотрены субсидии из федерального бюджета и бюджета Иркутской области.

Субсидии будут предоставляться на реализацию мероприятий по благоустройству территорий функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории).

Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет **100,0** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 0 тыс. рублей;

- бюджет муниципального образования - 100,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств представлен в приложении №2.

Объем финансирования Программы подлежит корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета.

**6. Основные мероприятия программы**

Программа включает в себя благоустройство территорий общего пользования.

В адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, включены 24 единицы, в том числе:

1. Площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира, 25а (рядом с ДК).

- оборудование ограждения по периметру площадки для отдыха;

- оборудование освещения по периметру площадки для отдыха;

- обустройство пешеходных дорожек;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- озеленение территории.

2. Детская площадка, п.Раздолье, ул.Зелёная, 13а.

- обустройство пешеходных дорожек;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

3. Детская площадка, п.Раздолье, ул.Советская 14а.

- оборудование ограждения по периметру детской площадки;

- установка урн для мусора.

4. Территория п.Раздолье, ул.Трактовая (между домами №21 и №23 ул.Трактовая)

 - установка скамеек;

- установка урн для мусора.

5. 20 единиц –это улицы п.Раздолье которые нуждаются в освещении.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Раздольинского

муниципального образования»

на 2018-2022годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования |
| 1. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с адресным перечнем | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования  |
| 1.Благоустройство муниципальной территории общего пользования соответствии с адресным перечнем | Администрации сельского поселения Раздольинского МО | 2018 год | 2020 год | Благоустроенная территория общего пользования в соответствии с правилами благоустройства | Выполнение работ в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ | Показатель 1. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.Показатель 2Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.Показатель 3Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| Мероприятие 3. Создание механизмов вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в обсуждение и реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования |
| 3.1 Трудовое участие заинтересованных лиц в мероприятии «Благоустройство общественных территорий» | Администрации сельского поселения Раздольинского МО | 2018 | 2022 | Трудовое участие заинтересованных лиц в мероприятии | Определение форм и порядка трудового участия. Трудовое участие в мероприятиях по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству | Показатель 4Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Мероприятие 4. Обустройство дворовых и (или) общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 4.1 Благоустройство дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения  | Администрации сельского поселения Раздольинского МО | 2018 | 2022 | Обеспечение доступности дворовых и общественных территорий | Производство работ в соответствии с требованиями обеспечения пространственной доступности для людей с ограниченными возможностями | - |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды

 Раздольинского муниципального образования»

на 2018-2022годы

**ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Сроки реализации | Исполнитель (получатель) денежных средств | Источник финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. |
| ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 |  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования | 2018-2022  | - | Итого,в том числе:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | 2018-2022  | Администрации  | Итого,в том числе: | 95,0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 95,0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Создание механизмов вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в обсуждение и реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования | 2018-2022  | Администрации  | Итого,в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обустройство дворовых и (или) общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2018-2022  | Администрации  | Итого,в том числе: | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды

 Раздольинского муниципального образования»

на 2018-2022годы

**ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на территории общего пользования, сформированный исходя из минимального перечня работ

 2) скамья:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) уличные фонари:Описание: http://www.kz.all.biz/img/kz/catalog/20974.jpeg | Описание: Описание: http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/s-1.jpg?itok=_wcJMcKHhttps://hobbyka.ru/upload/resize_cache/iblock/7f7/1000_1200_1ee38d4541d63b2efb49dd586353487f0/7f7bd0dc098edfb0c5fdb4ea2cbcfefe.JPGОписание: Описание: http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/s-3.jpg?itok=DocXZvui

|  |
| --- |
| 3) урна:  Мусорная урна уличная |

 |

Приложение N4

 к программе «Формирование современной

 городской среды Раздольинского муниципального

 образования» на 2018-2022 годы

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной в Программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее - дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории Раздольинского муниципального образования, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, (далее - разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

 2.4. Срок разработки дизайн-проекта, включенных в адресный перечень территории общего пользования.- в течение 20 календарных дней со дня утверждения Программы.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования, а также на собраниях граждан с привлечением разработчика.

 3.2. Срок обсуждений дизайн-проекта - в течение 3 рабочих дней с момента разработки дизайн-проекта.

 3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 2 рабочих дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования., в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации Раздольинского муниципального образования.

 3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С.И.Добрынин