**19.07.2021 г.№53**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОД И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Раздольинского муниципального образования №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь статьями 22, 46 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за первое полугодие 2021 года, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

от 19.07.2021г. №53

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за первое полугодие 2021 года**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году предусматривалось 661,76 тыс. рублей. Кассовые расходы за первое полугодие 2021 года составили –661,76 тыс. руб.

При оценки эффективности реализации муниципальной программы - уровень эффективности - эффективная (оценка эффективности 100%)

Специалист администрации

Раздольинского МО Бажанова Ю.А.

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за первое полугодие 2021 года год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| тыс.руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | тыс.руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы | | | | | | | |
| 1 | Обустройство общественных территорий многофункциональной площадки п.Раздолье ул.Пролетарская 21а | **661,76** | **661,76** | 100 | 661,76 | 100 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | | факт | | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2024 годы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обустройство общественных территорий многофункциональной площадки п.Раздолье ул.Пролетарская 21а | 477,68 | 477,68 | | 113,23 | | 113,23 |  |  | 70,86 | 70,86 |