**23.07.2020г.№75**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2020–2022 ГОДЫ,** **УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №143 ОТ 16.12.2019Г., ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. №73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст.6, ст.45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020– 2022 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №143 от 16.12.2019г.,за 1 полугодие 2020 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования по адресу: [http//раздолье-адм.рф/](file:///F:\РЕГИСТР\РЕГИСТР\программа\2019\Муниципальная\Таблицу%203).

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С.И. Добрынин.

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Раздольинского муниципального

образования от 23.07.2020г. №73

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020– 2022 годы», за 1 полугодие 2020 года**

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2020 год составляет 3140,496 тыс. рублей, в том числе за счет:

- бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования – 881,447 тыс. рублей;

- областной бюджет – 2 259,049 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2020 года составило 378,375 тыс. рублей, в том числе за счет:

- бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования – 378,375 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей. (Таблица 1).

В муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020– 2022 годы входят 3 подпрограммы:

На реализацию подпрограммы №1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»» предусматривается 1 204,500 тыс. руб., за 1 полугодие 2020 года кассовые расходы составили 48,624 тыс. руб. или 4 %. (Приложение №4).

На реализацию подпрограммы №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривается 50,00 тыс. руб., за 1 полугодие 2020 года финансовые средства за период 1 полугодия 2020 года - не использовались (Приложение №5).

На реализацию подпрограммы №3 «Благоустройство территории» предусматривается 1885,996 тыс. руб., за 1 полугодие 2020 год кассовые расходы составили 329,751 тыс. руб. или 17,5%. (Приложение №6).

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятии.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расход  (тыс. руб.), годы | | |
| План на 2020 год | Исполнение за 1 полугодие 2020 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«**Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020–2022 годы | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО.* | **всего** | **3140,496** | **378,375** | **12** |
| областной  бюджет (ОБ) | 2259,049 | 0 |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 881,447 | 378,375 | 43 |
| ***Подпрограмма № 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»*** | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО.* | **всего** | **1204,5** | **48,624** | **4,04** |
| областной бюджет (ОБ) | *1080,6* | *0* | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | *123,9* | *48,624* | *39,24* |
| ***Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | *Основной исполнитель:*  Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **50,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 50,0 | 0,0 | 0 |
| ***Подпрограмма №3 «Благоустройство территории»*** | *Основной исполнитель:*  Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **1885,996** | **329,751** | **17,5** |
| областной бюджет (ОБ) | 1178,449 | 0,0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 707,547 | 329,751 | 46,6 |

2. В результате реализации мероприятий программы за 1 полугодие 2020 года были достигнуты следующие целевые показатели по подпрограммам (Приложение №1, №2, №3):

3. За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения четыре раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского муниципального образования:

3.1. Постановление администрации Раздольинского МО №6 от 17.01.2020г.«О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020 – 2022 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №143 от 16.12.2019г.»;

3.2. Постановление администрации Раздольинского МО №40 от 16.03.2020г.;

3.3. Постановление администрации Раздольинского МО №54 от 28.04.2020г.;

3.4. Постановление администрации Раздольинского МО №70 от 13.07.2020г.

Приложение №1

к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

**«Содержание и развитие коммунального хозяйства»**

**достигнутых за 1 полугодие 2020 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Водоснабжение** | | | | | | |
| **1** | Подготовка технико-экономического обоснования инвестиций по строительству объекта централизованного водоснабжения населения п. Раздолье Усольского района Иркутской области | шт. | **1** | **0** | **0** |  |
| **Теплоснабжение** | | | | | | |
| **2** | Приобретение пиломатериала для ограждения территории котельной расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | м. | **250** | **250** | **100** |  |
| **3** | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | шт. | **1** | **0** | **0** | Мероприятие не может быть выполнено в связи с передачей права владения котельной по концессионному соглашению |
| **ТБО** | | | | | | |
| **4** | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования | шт. | 9 | 0 | **0** |  |

Приложение №2

к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» достигнутых за 1 полугодие 2020 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Водоснабжение** | | | | | | |
| **1** | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | шт. | **93** | **0** | **0** | Мероприятие будет выполнено по мере необходимости |

Приложение №3

к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»**

**достигнутых за 1 полугодие 2020 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Водоснабжение** | | | | | | |
| **1** | Проведение субботников (перчатки, мешки) | шт. | **1** | **0** | **0** |  |
| **2** | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **3** | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а  (народные инициативы) | шт. | **1** | **0** | **0** |  |
| **4** | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а  (поддержка местных инициатив граждан) | шт. | **1** | **0** | **0** |  |
| **5** | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | ус.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **6** | Оснащение дополнительной системы наружного охранного видеонаблюдения на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира, 25а (народные инициативы) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **7** | Оснащение системы видеонаблюдения на многофункциональной площадки п.Раздолье ул.Пролетарская, 21а (народные инициативы) | шт. | **1** | **0** | **0** |  |
| **8** | Оформление бесхозных объектов (Большая Черемшанка магазин) | шт. | **1** | **0** | **0** |  |
| **9** | Услуги по содержанию территории | ус.ед. | **1** | **0,5** | **50** |  |
| **10** | Трудоустройство на общественные работы безработных граждан (о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых работ с ЦЗ) | ус.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **11** | Изготовление информационного уличного стенда -120х80 | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **12** | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (беговой дорожки на спорт. площадки) | шт. | **1** | **0** | **0** |  |
| **13** | Сварочные работы детского оборудования и МАФов на детских площадках | ус.ед. | **1** | **0** | **0** |  |
| **14** | Выполнение геодезических работ по замеру объёмов твёрдых коммунальных отходов несанкционированных мест размещения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, ул. Трактовая п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область | шт. | **2** | **2** | **100** |  |

Приложение №4

к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 1 полугодие 2020 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | | |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | | | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2\*100% | 6=ст.5/ст.3\*100% | | 8 |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовка технико-экономического обоснования инвестиций по строительству объекта централизованного водоснабжения населения п. Раздолье Усольского района Иркутской области. | 0 | 51 000,00 | 100 | 0 | - | | - | 0 |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | |
| 2 | Приобретение пиломатериала для ограждения территории котельной расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.  (250 метров) | 100 000,00 | 49 000,00 | 100% | 48 624,00 | 49% | | 100% | 0 |
| 3 | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | 178 300,00 | 2 200,00 | 1,2% | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **ТБО** | | | | | | | | | |
| 4 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования | 1 102 300,00 | 1 102 300,00 | 100% | 0 | - | | - | 0 |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **1 280 700,00** | **1 204 500,00** | **94,05%** | **48 624,00** | **4%** | | **4%** | **0** |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» | | | | | | | | | |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовка технико-экономического обоснования инвестиций по строительству объекта централизованного водоснабжения населения п. Раздолье Усольского района Иркутской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,00 | 0 |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | |
| 2 | Приобретение пиломатериала для ограждения территории котельной расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.  (250 метров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,0 | 48,624 |
| 3 | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0,0 |
| **ТБО** | | | | | | | | | |
| 4 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 0 | 1080,60 | 811,10 | 0 | 0 | 21,70 | 0 |
| **Итого** | | **0** | **0** | **1080,6** | **811,1** | **0** | **0** | **123,9** | **48,624** |

Приложение №5

к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 1 полугодие 2020 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | | |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | | | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2\*100% | 6=ст.5/ст.3\*100% | | 8 |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | 0 | 50 000,00 | 100 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100%** | **0** | **0** | | **0** | **0** |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 |
| Итого | | 0 | 0 | 06 | 01 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |

Приложение №6

к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории» за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 1 полугодие 2020 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| 1 | Проведение субботников (перчатки, мешки) | | 5,0 | 5,0 | 100 | 0 |  |  |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | | 17,0 | 17,0 | 100 | 14,592 | 0,86 |  |
| 3 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а  (народные инициативы) | | 600,0 | 600,0 | 100 | 0 |  |  |
| 4 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а  (поддержка местных инициатив граждан) | | 579,099 | 579,099 | 100 | 0 |  |  |
| 5 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | | 5,0 | 5,0 | 100 | 5,0 | 100 |  |
| 6 | Оснащение дополнительной системы наружного охранного видеонаблюдения на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира, 25а (народные инициативы) | | 67,101 | 67,101 | 100 | 67,101 | 100 |  |
| 7 | Оснащение системы видеонаблюдения на многофункциональной площадки п.Раздолье ул.Пролетарская, 21а (народные инициативы) | | 77,598 | 77,598 | 100 | 0 |  |  |
| 8 | Оформление бесхозных объектов (Большая Черемшанка магазин) | | 10,0 | 10,0 | 100 | 0 |  |  |
| 9 | Услуги по содержанию территории | | 361,0 | 361,0 | 100 | 150,260 | 0,42 |  |
| 10 | Трудоустройство на общественные работы безработных граждан (о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых работ с ЦЗ) | | 10,0 | 10,0 | 100 | 9,088 | 0,90 |  |
| 11 | Изготовление информационного уличного стенда -120х80 | | 9,2 | 9,2 | 100 | 9,2 | 100 |  |
| 12 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (беговой дорожки на спорт. площадки) | | 20,0 | 20,0 | 100 | 0 |  |  |
| 13 | Сварочные работы детского оборудования и МАФов на детских площадках | | 50,0 | 50,0 | 100 | 0 |  |  |
| 14 | Выполнение геодезических работ по замеру объёмов твёрдых коммунальных отходов несанкционированных мест размещения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, ул. Трактовая п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область | | 75,0 | 75,0 | 100 | 74,510 | 0,99 |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020-2022 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение субботников (перчатки, мешки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 14,592 |
| 3 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а  (народные инициативы) | 0 | 0 | 587,995 | 0 | 0 | 0 | 12,004 | 0 |
| 4 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а  (поддержка местных инициатив граждан) | 0 | 0 | 448,65 | 0 | 0 | 0 | 130,449 | 0 |
| 5 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Оснащение дополнительной системы наружного охранного видеонаблюдения на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира, 25а (народные инициативы) | 0 | 0 | 65,759 | 0 | 0 | 0 | 1,342 | 67,101 |
| 7 | Оснащение системы видеонаблюдения на многофункциональные площадки п.Раздолье ул.Пролетарская, 21а (народные инициативы) | 0 | 0 | 76,045 | 0 | 0 | 0 | 1,552 | 0 |
| 8 | Оформление бесхозных объектов (Большая Черемшанка магазин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
| 9 | Услуги по содержанию территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,0 | 150,260 |
| 10 | Трудоустройство на общественные работы безработных граждан (о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых работ с ЦЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 9,088 |
| 11 | Изготовление информационного уличного стенда -120х80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 9,2 |
| 12 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (беговой дорожки на спорт. площадки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
| 13 | Сварочные работы детского оборудования и МАФов на детских площадках | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 14 | Выполнение геодезических работ по замеру объёмов твёрдых коммунальных отходов несанкционированных мест размещения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, ул. Трактовая п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 | 74,510 |

Специалист администрации

Раздольинского МО

М.З.Баранова