**Информация о ходе реализации по муниципальной программе**

**«Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 3 квартал (9 месяцев) 2017 год.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году предусматривается 3 491,4 тыс. рублей

Кассовые расходы за 3 квартал (9 месяцев) 2017 года составили 1 348, 9 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Объем ассигнований  (тыс. руб.) | | |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | план  на 2017г. | Исполнено (кассовые расходы) за 3 квартал 2017 г. | степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского**  **муниципального образования на 2017-2019 годы** | Ответственный исполнитель: | 3 491,4 | 1 348,9 | 41 |
| *Администрация Раздольинского МО* |
|  |
| Грейдирование дорог |  | 478,4 | 50,0 | 16 |
| Изготовление дорожных знаков |  | 242,4 | 0 | 0 |
| Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог |  | 170,0 | 0 | 0 |
| Ремонт гравийного и асфальтобетонного полотна |  | 2 570,6 | 1 198,9 | 45 |
| Поставка песчано-гравийной смеси  (приобретение) |  | 100,0 | 100,0 | 100 |

Специалист администрации Ю.А.Бажанова