**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального** образования **на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств**

**за I полугодие 2019 год.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусматривалось 290,984 тыс. рублей. Кассовые расходы за I полугодие 2019 года составили – 96 590,48 тыс. руб. (Таблица №1)

Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства и санитарного состояния на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования;

- санитарная очистка придомовых территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- содержание детских игровых площадок, многофункциональной площадки;

- содержание мест захоронения, закупка необходимого инвентаря.

Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объем ассигнований (тыс.руб.) |
| Уточненный план ассигнований на 2019г. | Исполнено (кассовые расходы) за 6 месяцев 2019г. | Степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы.  | всего, в том числе: | **всего** | **290,984** | **96,590** | **33** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ)иные источники (ИИ) |  |  |
| Ремонт моста п.Большая Черемшанка |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ)иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство мест захоронения (контейнеры, стенды и др. инвентарь) |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ)иные источники (ИИ) | 00 | 00 | 0 |
| Приобретение информационных стендов для населенных пунктов |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ)иные источники (ИИ) | 00 | 00 | 0 |
| Демонтаж старых (пришедших в негодность) элементов детского оборудования (по мере необходимости) |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ)иные источники (ИИ) | 00 | 00 | 0 |
| Разработка проекта зон санитарной охраны артезианских скважин п.Раздолье, ул.Мира,27А |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета местный бюджет (МБ) | **76,520**0 | 00 | 0 |
| Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах  |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ) | **16,350** | **16,350** | 100 |
| Актуализация документов территориального планирования (ГП) |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ) | **15,3** | 0 | 0 |
| Разработка проекта зон санитарной охраны артезианской скважины, расположенной по адресу п.Раздолье, ул.Зеленая,1 А |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ | **77,814** | 0 | 0 |
| Приобретение тренажеров для спортивной площадки по ул.Пролетарская,21а. |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ) | **80,0** | **80,0** | 100 |
| Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, краска, водоимульсионка, колер, электроды и т.д.) |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ) | **25,0** | 0 | 0 |

Ведущий специалист по благоустройству

и муниципальному хозяйству Ю.А.Бажанова