**Информация о ходе реализации по муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 3 квартал (9 месяцев) 2017 год.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году предусматривается 372,0тыс. рублей

Кассовые расходы за 3 квартал (9 месяцев) 2017 года составили 91,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы,  подпрограммы,  ведомственной | Ответственный исполнитель,  соисполнители,участники, | Объем ассигнований (тыс. руб.) | | |
| целевой программы,  основного мероприятия,  мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований  на 2017г. | Исполнено (кассовые расходы) за  3 квартал 2017 г. | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Благоустройство населённых пунктов на период 2017 -2019 годы» | Ответственный исполнитель: | **372,0** | **91,0** | **24** |
| *Администрация Раздольинского МО* |
| Оформление земельных участков под кладбища |  | 20,0 | 20,0 | 100 |
| **Реализация перечня народных инициатив**  -установка деревянного ограждения территории кладбища п.Раздолье  -отсыпка двух подъездных путей к кладбищу п.Раздолье  -расчистка территории для мест захоронения кладбища п.Раздолье |  | 352,0 | 71,0 | 21 |

Специалист администрации Ю.А.Бажанова