Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

ДУМА

Cельского поселения

Раздольинского муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е

От 11 марта 2012года                                                                                №    145                                                                                                                                  п. Раздолье

Об итогах реализации муниципальной программы «Поддержка коммунального хозяйства на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования  на 2011-2013г.г.» за 2011год

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь ст.46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования,  Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования

РЕШИЛА:

- Информацию «Об итогах реализации  муниципальной   программы «Поддержка коммунального хозяйства на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования  на 2011-2013г.г.» за 2011год принять к сведению  (Приложение №1).

- Опубликовать данное решение в газете «Раздольинский информационный вестник»

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                                С.И.Добрынин

Приложение1

к решению Думы

сельского поселения

Раздольинского муниципального

образования

от 11.03.2012г. №145

Информация

«Об итогах реализации муниципальной программы «Поддержка коммунального хозяйства на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования  на 2011-2013г.г.» за 2011год»

Основной целью программы «Поддержка коммунального хозяйства на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2011-2013г.г.», утвержденной Решением Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования  от 11 марта 2011года № 99 (далее – Программа) являются повышение надежности функционирования объектов муниципальной собственности.

Для решения  поставленной цели были выдвинуты основные задачи:

- оказать поддержку по ремонту и содержанию объектов коммунального хозяйства МУП «Тепловодотехсервис»;

- улучшение социально-бытовых условий населения муниципального образования;

- бесперебойное снабжение электроэнергией населения п. Октябрьский.

На 2011год   объем финансирования из бюджета поселения по Программе  было запланировано 365,0 тыс. руб.,  из которых в бюджете муниципального образования на 2011год было утверждено 52 305,0 руб., т.е. 14,3%.

Для реализации  поставленных целей были проведены следующие мероприятия:

1. Замена деревянных  электрических столбов  (8шт.) и электрического провода (150м.)  на электролинии в п. Октябрьский на сумму 9 100,0 руб.

2. На содержание дизильной станции в п. Октябрьский были затрачены 52305,0 руб.  из бюджета муниципального образования и 1 048 350,0руб. из бюджета Иркутской области

Всего на реализацию Программы было использовано 61 405,0 руб.  или 16,2%  от  плана.

Причиной  невыплнения мероприятий запланированных в Программе является:

1. Нехватка финансовых средств в бюджете муниципального образования.

2. Нехватка финансовых средств в бюджете муниципального унитарного предприятия.

Мероприятия  Программы «Поддержка коммунального хозяйства на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2011-2013г.г.»  тесно  связаны с мероприятиями    Программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования  на 2011-2017г.г.»

Перечень мероприятий и затрат по реализации программы ««Поддержка коммунального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2011-2013г.г.»  за 2011год

|  | Мероприятия | Объем финансирования Тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Всего | Бюджет муниципального образования | Собственные средства предприятия | Внебюджетные средства |
| п.Октябрьский | Ремонт электролинии между п.Октябрьский и п.Манинск |  |  |  |  |  |
|  | 2011г. | 2,5 | 9,1 | 0 | 0 | 9,1 |
|  | Услуги по содержанию дизельной станции |  |  |  |  |  |
|  | 2011г. | 303,0 | 1 100,655 | 52,305 | 0 | 1 048,35 (Ирк. обл.) |
| п.Раздолье | Ремонт наружной отопительной системы (замена труб) |  |  |  |  |  |
|  | 2011г. | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция системы поддува отопления |  |  |  |  |  |
|  | 2011г. | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт системы подъема воды из скважины |  |  |  |  |  |
|  | 2011г. | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 379,5 | 1 109,755 | 52,305 | 0 | 1 057,45 |