**19.07.2023 г. №67**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

 **УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2025 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь статьями 22, 46 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2025 годы» и об эффективности использования финансовых средств за первое полугодие 2023 года, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №148 от 17.12.2019 г.,согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 19.07.2023г. №67

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2025 годы» за** **первое полугодие 2023 года.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусматривается 3665,27 тыс. рублей. Кассовые расходы за первое полугодие 2023 год составили 531,78 тыс. рублей.

Основная цель программы: Улучшение качества автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения, поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения.

Для поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями, а также для улучшения условий движения автотранспорта в первом полугодии 2023 года реализованы следующие мероприятия:

1. Грейдирование дорог в зимний период от снега – заключено 4 договора на оказание услуг в зимний период.

2. Разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Пролетарская на участке автодороги от пресечения ул.Трактовая до ул.Пролетарская,43, протяженностью 1712 км (уточнить проектом) в п.Раздолье.

3. Грейдирование автомобильных дорог ул.Октябрьская, пер.Школьный, ул.Набережная в п.Октябрьский Усольского района.

4. Подготовлена топографическая съемка автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Пролетарская на участке от жилого дома 16 по ул.Пролетарская до ул.Трактовая, протяженностью 400,0 м

За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения два раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

1). Постановление администрации №35 от 07.04.2023г.«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2025 годы» и об эффективности использования финансовых средств за первое полугодие 2023 года, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №148 от 17.12.2019 г.

2). Постановление администрации №59 от 30.06.2022г.«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2025 годы» и об эффективности использования финансовых средств за первое полугодие 2023 года, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №148 от 17.12.2019 г.

В результате реализации мероприятий программы за первое полугодие 2023 году были достигнуты следующие целевые показатели программы в таблице 1.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского сельского поселения за первое полугодие 2023 года приведен в таблице 2.

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за первое полугодие 2023 года приведены в таблице 3.

Таблица 1

к постановлению от 19.07.2023г. №67

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за первое полугодие 2023 года** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, указанных в реестре муниципального имущества Раздольинского муниципального образования, являющихся собственностью в границах населенных пунктов, содержащихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | **100** |  |
| **2** | Наличие положительного заключения государственной экспертизы | Ед. | 1 | 0 | **0** |  |
| **3** | Доля имеющихся ПОДД к количеству автомобильных дорог, находящихся в собственности Раздольинского муниципального образования | %(наличие автомобильных дорог, находящихся в собственности/наличие ПОДД) | 100 | 100 | **100** |  |

Таблица 2

к постановлению от 19.07.2023г. №67

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области**

**за первое полугодие 2023 года** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2023 годы |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 | 239 285,40 | 47,8 | 0 |
| 2 | Приобретение дорожных знаков | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт гравийного полотна | 955 540,00 | 955 540,00 | 100 | 100 000,00 | 10,4 | 0 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 350 000,00 | 350 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Поставка песчано-гравийной смеси (ПГС) **щебеночно**-**песчаная** **смесь (**ЩПС) (приобретение) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Изготовление проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог | 480 000,00 | 480 000,00 | 100 | 144 000,00 | 30 | 0 |
| 7 | Оформление земельного участка под автомобильной дорогой | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 0 |  | 0 |
| 8 | Топографическая съемка участка автомобильной дороги для проектирования | 138 500,00 | 138 500,00 | 100 | 48 500,00 | 35 | 0 |
| 9 | Нанесения горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог | 211 230,00 | 211 230,00 | 100 | 0 |  | 0 |
|  | Всего: | 3 665 270,00 | 3 665 270,00 | 100 | 531 785,40 | 14,51 | 0 |

Справочно: \* –при наличии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2023 годы |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 239,28 |
| 2 | Приобретение дорожных знаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 0 |
| 3 | Ремонт гравийного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955, 54 | 100,0 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 |
| 5 | Поставка песчано-гравийной смеси (ПГС) **щебеночно**-**песчаная** **смесь (**ЩПС) (приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,00 | 0 |
| 6 | Изготовление проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,00 | 144,00 |
| 7 | Оформление земельного участка под автомобильной дорогой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 |
| 8 | Топографическая съемка участка автомобильной дороги для проектирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,50 | 48,5 |
| 9 | Нанесение горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,23 | 0 |
|  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665,27 | 531,78 |

Таблица 3

к постановлению от 19.07.2023г. №67

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за первое полугодие 2023 года** (отчетный период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат за 2023 год | Нормативная ссылка (пояснения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 239 285,40 | Договор ГПХ от 17.01.2023;Договор ГПХ от 01.02.2023;Договор ГПХ от 02.03.2023;Договор по выполнение работ расчистке дорог от снега от 15.02.2023. |
| 2 | Приобретение дорожных знаков | 0 |  |
| 3 | Ремонт гравийного полотна | 0 | Договор от 01.06.2023 с ИП Киреев С.Н. |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 0 |  |
| 5 | Поставка песчано-гравийной смеси (ПГС) **щебеночно**-**песчаная** **смесь (**ЩПС) (приобретение) | 0 |  |
| 6 | Изготовление проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог | 144 000,00 | Договор на выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Пролетарская на участке автодороги от пресечения ул.Трактовая до ул.Пролетарская,43, протяженностью 1712 км (уточнить проектом) в п.Раздолье. |
| 7 | Оформление земельного участка под автомобильной дорогой | 0 |  |
| 8 | Топографическая съемка участка автомобильной дороги для проектирования | 48 500,00 | Договор на выполнение топографической съемки №68 от 17.04.2023г. |
| 9 | Нанесение горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог | 0 |  |