**28.01.2022 г. №20**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

 **УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2024 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА 2021 ГОД**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь статьями 22, 46 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2021 года, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №148 от 17.12.2019 г.,согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 28.01.2022г. №20

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за** **2021 года**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году предусматривается 3 115 900,49 рублей. Кассовые расходы за 2021 год составили – 2353,93 тыс. рублей. Остатки денежных средств на 01.01.2022 года составили 816,14 тыс. рублей.

Основная цель программы: Улучшение качества автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения, поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения.

Для поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями, а также для улучшения условий движения автотранспорта в 2021 году реализованы следующие мероприятия:

1. Грейдирование дорог в зимний период от снега – заключено 7 договоров на оказание услуг в зимний период. Все договоры исполнены в полном объеме.

2. Ремонт асфальтобетонного полотна - заключено 2 договора.

1) на основании протокола подведения итогов электронного аукциона №0134300077921000001 от «13» мая 2021г., заключен контракт №02/2021 от 24 мая 2021 года на «Ремонт асфальтобетонного полотна по ул.Пролетарская п.Раздолье» с индивидуальным предпринимателем Хачатрян Нарек Шаваршович на сумму 1 294 485,80 рублей. (общая площадь отремонтированного полотна составила 235 метров);

2) на основании договора №6 от 21мая 2021 г. на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог с.п.Раздольинского МО Усольского района с АО «ДСИО» на сумму 101 957,08 рублей. (общая площадь отремонтированного полотна составила 100 квадратных метров). Все договоры исполнены в полном объеме.

3. Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) - заключен 1 договор на поставку ПГС в п.Большая Черемшанка ул.2-я Заречная с ИП Бозоян В.С. на сумму 599 760,00 рублей. (в объеме 720 тонн)**.**

За отчетный период не выполнены 3 мероприятия по муниципальной программе:

# 1) грейдирование дорог в летний период, на отчетный период было предусмотрено 121,97 тыс. руб., кассовые расходы составили 0 тыс. руб. Экономия бюджетных средств обусловлена тем, что доходы от акцизов на нефтепродукты в бюджет поступили в сентябре месяце.

2) приобретение дорожных знаков, на отчетный период было предусмотрено 40,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 0 тыс. руб. После обследования установленных дорожных знаков, повреждений и уничтожений не обнаружено, принято решение новые не приобретать.

3) Ремонт гравийного полотна на отчетный период было предусмотрено 600,00 тыс. руб., кассовые расходы составили 0 тыс. руб. Экономия бюджетных средств обусловлена тем, что отсутствовала возможность перекинуть технику через р.Китой на ремонт автомобильной дороги по ул.2-я Заречная п.Большая Черемшанка в связи с повышением уровня р.Китой.

За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения два раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

1). Постановление администрации Раздольинского МО №28 от 05.04.2020г.«О внесении изменений в постановление администрации от 17.12.2019 год №148 «Об утверждении муниципальной программы развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы».

2). Постановление администрации Раздольинского МО №11 от 21.01.2022г.«О продлении срока действия муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы», утвержденную постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №148 от 17.12.2019 года.

В результате реализации мероприятий программы за 2021 год были достигнуты следующие целевые показатели программы в таблице 1.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского сельского поселения за 2021 года приведен в таблице 2.

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за 2021 года приведены в таблице 3.

При оценки эффективности реализации муниципальной программы - уровень эффективности - эффективная (оценка эффективности 75,5 %)

Таблица 1

к постановлению от 28.01.2022г. №20

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за 2021 года** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, указанных в реестре муниципального имущества Раздольинского муниципального образования, являющихся собственностью в границах населенных пунктов, содержащихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | **100** |  |
| **2** | Наличие положительного заключения государственной экспертизы | Ед. | 0 | 0 | **0** |  |
| **3** | Доля имеющихся ПОДД к количеству автомобильных дорог, находящихся в собственности Раздольинского муниципального образования | %(наличие автомобильных дорог, находящихся в собственности/наличие ПОДД) | 100 | 100 | **100** |  |

Таблица 2

к постановлению от 20.01.2022г. №20

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области**

**за 2021 года** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2023 годы |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 200 000,00 | 357 728,28 | 100 | 357 728,28 | 100 | 0 |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 200 000,00 | 121 969,33 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 1 077 700,00 | 1 396 442,88 | 100 | 1396 442,88 | 100 | 0 |
| 6 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 300 000,00 | 599 760,00 | 100 | 599 760,00 | 100 | 0 |
|  | Всего: | 2 817 700,00 | 3 115 900,49 |  | 2353 931,16 | 75,5 | 0 |

Справочно: \* –при наличии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2023 годы |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,72 | 357,72 |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,96 | 0 |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396,44 | 1396,44 |
| 6 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,8 | 599,8 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 3115,90 | 2353,93 |

Таблица 3

к постановлению от 20.01.2022г. №20

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за 2021 года** (отчетный период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат за 2021 года | Нормативная ссылка (пояснения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 357 728,28 | Договор ГПХ от 18.01.2021;Договор ГПХ от 01.02.2021;Договор ГПХ от 01.03.2021;Договор по выполнение работ расчистке дорог от снега от 01.02.2021;Договор по выполнение работ расчистке дорог от снега от 01.03.2021;Договор ГПХ от 10.12.2021;Договор по выполнение работ расчистке дорог от снега от 10.12.2021; |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 121 969,33 |  |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 40 000,00 |  |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 600 000,00 |  |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 1 396 442,88 | Контракт №02/2021 от 24 мая 2021 года Договора №6 от 21 мая 2021 г |
| 6 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 599 760,00 | Договор на поставку песчано-гравийной смеси №01/2021 от 14.04.2021  |