**22.07.2019Г.№74**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ**

**ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019– 2021 ГОДЫ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА.**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. №73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст.6, ст.45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной Программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2019–2021 годы» за 1 полугодие 2019 года, (прилагается).

2. Специалисту администрации по муниципальному заказу (Барановой М.З.) опубликовать настоящее постановление в газете «Раздольинский информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: [http//раздолье-адм.рф/.](file:///C:\Users\User\Desktop\в%20газете%20)

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И.Добрынин

Приложение

к постановлению

сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

от 22.07.2019Г. №74

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2019– 2021 годы» за 1 полугодие 2019 года.**

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов  (тыс. руб.), годы | | | |
| План 2019 год | Факт 2019 год | Выполнение мероприятий в % | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| **«**Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения  Раздольинского муниципального образования на 2019–2021 годы**»** | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО.* | **всего** | **445,367** | **16,476** | **3,7** |  |
| областной  бюджет (ОБ) | **288,601** | **16,476** | 5,7 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | **156,766** | **0** | **0** |
| **Водоснабжение** | | | | | | |
| 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни в п.Раздолье, ул.Подгорная, 9 а, Усольского района, Иркутской области. |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | Запланировано к исполнению в 2020г. |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство водонапорной башни в п.Раздолье, ул.Подгорная, 9 а, Усольского района, Иркутской области |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | Запланировано к исполнению в 2020г. |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Строительство водонапорной башни в п.Раздолье, ул.Подгорная, 9 а, Усольского района, Иркутской области. |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | Запланировано к исполнению в 2021г. |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 4. Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения. |  | **всего** | **20,70** | **0** | **0** |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 20,70 | 0 | 0 |
| 5. Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |  | **всего** | **34,6** | **16,476** | **47,6** |  |
| областной бюджет (ОБ) | 34,6 | 16,476 |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| 6. Реализация перечня народных инициатив «Приобретение дизельной электростанции для аварийного обеспечения электроэнергией водоисточников п.Раздолье.» |  | **всего** | **205,0** | **0** | **0** | Контракт заключен на сумму 181 965,0 руб.  Срок поставки до 24.07.2019г. |
| областной бюджет (ОБ) | 202,95 | 0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 2,050 | 0 | 0 |
| 7. Реализация перечня народных инициатив «Приобретение прицепа для легкового автомобиля (с тентом) для транспортировки дизельной электростанции для аварийного обеспечения электроэнергией водоисточников п.Раздолье |  | **всего** | **51,567** | **0** | **0** |  |
| областной бюджет (ОБ) | 51,051 | 0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,516 | 0 | 0 |
| **Теплоснабжение** | | | | | | |
| 1. Подключение аварийного источника электроснабжения к котельной. |  | **всего** | **100,0** | **0** | **0** |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 100,0 | 0 | 0 |
| 2. Подготовка технического плана объекта теплоснабжения – тепловые сети (расположенные по адресу: Иркутская область, Усолький район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б.). |  | **всего** | **10,0** | **0** | **0** | Договор заключен, работы выполнены**.** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 10,0 | 0 | 0 |
| **ТКО** | | | | | | |
| 1. Приобретение контейнеров для сбора ТКО. |  | **всего** | **7,0** | **0** | **0** |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 7,0 | 0 | 0 |
| 2. Обустройство контейнерных площадок под ТКО. |  | **всего** | **6,5** | **0** | **0** |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 6,5 | 0 | 0 |
| 3.Изготовление информационных стендов |  | **всего** | **10,0** | **0** | **0** |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 10,0 | 0 | 0 |