Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «14» апреля 2015г.                                                                    № 30                              п. Раздолье.

Об утверждении отчета о ходе реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2017 годы»

и об эффективности использования финансовых средств

за 1 квартал  2015 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. № 73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования,  руководствуясь ст. 45,  Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить отчет о ходе реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2017 годы»  и об эффективности использования финансовых средств за 1 квартал 2015 год согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Раздольинский           информационный вестник» и на официальном сайте администрации  сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                      С.И.Добрынин

Приложение к постановлению администрации

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования от 14 апреля 2015 г. №30

Отчет о ходе реализации по муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского

муниципального образования на 2014-2017 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 1 квартал 2015 год.

На основании Постановления администрации сельского поселения от 01.11.2013 г. №88 «Об утверждении муниципальная программа  «Развитие   автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы», Постановления администрации сельского поселения от 16.02.2015г. №13 «О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 1 ноября 2013 года № 88 «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования  на 2014-2016 годы»

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Объем ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований на 2015г. | Исполнено (кассовые расходы) за 1квартал 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2017 годы | Ответственный исполнитель: | 1039,5 | 40,0 |
|  | Администрация Раздольинского МО |  |  |
| Работы и услуги по содержанию дорог: уборка снега, грейдирование |  | 90,0 | 40,0 |
| Изготовление дорожных знаков |  | 100,0 | 0 |
| Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог |  | 152,0 | 0 |
| Ремонт гравийного и асфальтобетонного полотна |  | 697,5 | 0 |

2. Объемы и целевое использование средств по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2017 годы» по результатам

за 1 квартал 2015 года

На реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета с ИП Киреев С.Н. заключен договор от 01.02.2015г. №2/15 на выполнение работ по расчистке дорог от снега в населенных пунктах Раздольинского муниципального образования  на  сумму 40 000,00 (сорок тысяч) руб.,             так же с  ООО «Ресурспромснаб» заключен договор от 01.01.2015 г. №2/2  на услуги автогрейдера.

С ОАО «Госземкадастрсъемка»- ВИСХАГИ заключен договор от                27.01.2015 г № 21/35/2015-ТИ на оказание услуг по технической инвентаризации на сумму 93 585,00 (Девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят пять) руб. на автомобильные дороги:

- сооружение протяженностью 965 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул.Таёжная;

- сооружение протяженностью 264 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул.Набережная;

- сооружение протяженностью 913 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул.Советская;

- сооружение протяженностью 1690 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул.Рабочая;

- сооружение протяженностью 1343 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Большая Черемшанка, ул.2-я Заречная;

- сооружение протяженностью 1064 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Большая Черемшанка, ул.Гаражная.

По договору оплата не производилась, ведется работа.

Специалист по землепользованию                                      Ю.А.Бажанова