**07.05.2019г. №92**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ**

**ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ**

**ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2019-2020 Г.Г.**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии к работе в зимних условиях 2019-2020 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого водоснабжения и теплоснабжения населения и объекты социальной сферы сельского поселения Раздольинского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 6, 45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования:

1. Утвердить план проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2019-2020 г.г. (Приложение № 1.)

2. Утвердить состав рабочей комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2019-2020 г.г. (Приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии:

- обеспечить выполнение требований по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2019-2020 г.г. в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- выполнить утвержденные мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2019-2020 г.г.

- ежемесячно 25 числа, начиная с отчетности за июнь 2019г предоставлять отчет о выполнении мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2019-2020 г.г. ., (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Раздольинский информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:[http//раздолье-адм.рф.](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%5Chttp%5C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC.%D1%80%D1%84)

5. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И.Добрынин

Приложение № 1

Утверждено

 распоряжением администрации

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

№92 от 07.05.2019г.

**План проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2019-2020 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид выполняемых работ** | **Дата выполнения** | **Ответственные за исполнение мероприятия** |
| 1 | Котельная по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.  | Опрессовка тепло-трасс | май | Начальник участка ООО «Сбыт ЖКХ» - Грищенко О.В. |
| Промывка (продувка трубопровода и системы отопления) |
|  Очистка котлов №1,2,3 и помещения котельной |
| Ревизия дымососа |
| Ревизия запорной арматуры |
| Ревизия подпиточного насоса  | май-июнь |
| Ревизия сетевых насосов  | май |
| Очистка бака емкости | май-июнь |
| Тарировка предохранит. клапанов Ду-50-4шт | август-сентябрь |
| Поверка манометров |
| Косметический ремонт котельной (побелка,мытье,покраска с заменой смесителя) | май-июнь |
| Ремонт изоляции теплотрассы (котельная-ДК) 70 м. | май-июнь |
| 2 | Объекты водоснабжения. | **ул.Зелёная, 1 А.** |  | Начальник участка ООО «Сбыт ЖКХ» - Грищенко О.В. |
| Ремонт накопительной ёмкости | май-июнь |
| Установка электрооборудования |
| Ремонт настилов накопительных емкостей |
| **ул.Таёжная, 15 А.** |
| Замена и ремонт внутренних труб |
| Установка электрооборудования |
| Косметический ремонт (побелка стен, ремонт печи) |
| Ремонт накопительной ёмкости |
| **ул.Новая, 16.** |
| Ремонт настилов накопительных емкостей |
| Установка электроосвящения |
| Ремонт накопительной ёмкости |
| **ул.Подгорная, 9А** |
| Ремонт накопительной ёмкости |
| Ремонт кровли |
| Установка электрооборудования |
| Ремонт настилов накопительных емкостей |
| 3 | МБОУ «Раздольинская СОШ» (П.Раздолье, ул.Пролетарская 19 А) | Промывка (опресовка) системы отопления | июнь-август | Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» - Медведева Р.В. |
| Частичный ремонт отопительной системы |

Приложение №2 Утверждено распоряжением

 администрации сельского поселения

 Раздольинского муниципального образования

 №92 от 07.05.2019г.

**Состав рабочей комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях**

**2019-2020 г.г.**

**Председатель комиссии:**

Добрынин С.И. - глава сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

**Заместитель председателя комиссии:**

Савватеева Т.Н.- главный специалист администрации по организационно-правовой работе.

**Члены комиссии:**

Бажанова Ю.А.- специалист администрации по благоустройству и муниципальному имуществу;

Грищенко О.В. – депутат Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования, начальник участка ООО «Сбыт ЖКХ»;

Баранова М.З.- специалист администрации по муниципальному заказу.

Медведева Р.В. – директор МБОУ «Раздольинская СОШ».

Приложение №3 Утверждено

распоряжением

 администрации

сельского поселения

 Раздольинского муниципального образования

 №92 от 07.05.2019г.

**Отчет**

**о выполненных мероприятиях по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2019-2020 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****объекта** | **Вид выполненных****работ** | **Ответственный****Ф.И.О., должность** | **Дата****выполнения****работ** | **Причина****невыполнения и планируемая дата выполнения** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО)