**08.02.2021Г.№13**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОДЫ И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА 2020 ГОД**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Раздольинского муниципального образования №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2020 год, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И. Добрынин.

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Раздольинского муниципального

образования от 08.02.2021г. №13

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2020 год**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусматривалось 3 447,38 тыс. рублей. В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольинского муниципального образования на 2018-2024 года», заключено соглашение с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области №25640416-1-2020-002 от 27.02.2020 года (дополнительное соглашение от 04.08.2020 г. №25640416-1-2020-002/1), о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Раздольинского муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, размер субсидии составил 3 251 829,60 (три миллиона двести пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать девять) рублей 60 копеек.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона заключен контракт№01/2020 от 20 апреля 2020 года на «Благоустройство общественной территории «Площадка для отдыха» Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25 А» (2 этап) с индивидуальным предпринимателем Хачатрян Нарек Шаваршович на сумму 3 251 829,60 рублей.

Установлено металлическое ограждение, пешеходные дорожки, освещение территории.

Работы по контракту выполнены в установленный срок.

Кассовые расходы за 2020 год составили –3 251 829,60 (три миллиона двести пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать девять) рублей 60 копеек.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского муниципального образования за 2020 год приведен в таблице 1.

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» за 2020 год приведены в таблице 2.

При оценки эффективности реализации муниципальной программы - уровень эффективности эффективная (оценка эффективности 1)

Специалист администрации

Раздольинского МО Бажанова Ю.А.

Таблица 1

к постановлению от 08.02.2021г. №13

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 2020 года год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| тыс.руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | тыс.руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100 | 7 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы | | | | | | | |
| 1 | Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности  для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а (2 этап) | 3 251,83 | 3 251,83 | 100 | 3 251,83 | 1 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | | факт | | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2024 годы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности  для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а (2 этап) | 752,76 |  | | 178,44 | |  |  |  | 2 320,63 |  |

Таблица 2

к постановлению от 08.02.2021г. №13

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»**

**за 2020 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат за 2020 год | Нормативная ссылка (пояснения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности  для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а (2 этап) | 3 251,83 | Муниципальный контракт 01/2020 от 20.04.2020г. |