**Информация за 1 квартал 2018 год о ходе реализации по муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году предусматривается 642,425 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2018 года составили 0 тыс. руб.(Таблица №1)

Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства и санитарного состояния на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования;

- санитарная очистка придомовых территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- содержание детских игровых площадок, строительство многофункциональной площадки;

- содержание мест захоронения, закупка необходимого инвентаря.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы,  подпрограммы,  ведомственной | Ответственный исполнитель,  соисполнители,участники | Объем ассигнований (тыс. руб.) | | |
| целевой программы,  основного мероприятия,  мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований  на 2018г. | Исполнено (кассовые расходы) за  1 квартал 2018 г. | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Благоустройство населённых пунктов на период 2017 -2020 годы» | Ответственный исполнитель: | **642,425** | **0** | **0** |
| *Администрация Раздольинского МО* |
| Оформление земельного участка под площадку для отдыха(ДК) |  | 5,0 | 0 | 0 |
| Софинансирование по мероприятию развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности - для строительства многофункциональной площадки |  | - | - | - |
| Ремонт моста п.Большая Черемшанка |  | - | - | - |
| Обустройство мест захоронения (контейнеры, стенды и др. инвентарь) |  | - | - | - |
| Приобретение информационных стендов для населенных пунктов |  | - | - | - |
| Демонтаж старых(пришедших в негодность) элементов детского оборудования (по мере необходимости) |  | - | - | - |
| Разработка проектной документации под строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО) |  | - | - | - |
| Разработка проекта зон санитарной охраны 4-х артезианских скважин п.Раздолье |  | - | - | - |
| Разработка генеральной схемы очистки населённых пунктов муниципального образования |  | 188,0 | 0 | 0 |
| Очистка общественных колодцев (дезинфекция и промывка) |  | - | - | - |
| Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах |  | 17,0 | 0 | 0 |
| **Реализация перечня народных инициатив:**  Устройство ограждения детской игровой площадки ул Советская,14А п.Раздолье |  | 432,425 | 0 | 0 |