**Информация**

**об использование средств по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы» по результатам**

**за 3 квартал (9 месяцев) 2014 года**

На реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета с ООО «Ресурспромснаб» заключен договор №15 на выполнение работ по устройству гравийного покрытия автомобильной дороги по ул.Октябрьская, п.Октябрьский, Усольского района Иркутской области от 02 июня 2014 г. на сумму 99 801,00 (Девяноста девять тысяч восемьсот один) руб.. Работы выполнены в полном объеме в указанный срок.

На основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок заключен муниципальный контракт №1 от 28 июня 2014г. с ОАО «Дорожная служба Иркутской области (филиал Черемховский ОАО «ДСИО» на выполнение работ по устройству гравийного покрытия автомобильной дороги по ул.40 лет Победы, п.Раздолье, Усольского района, Иркутской области на сумму 200 000,00 (Двести тысяч) рублей. По контракту работы выполнены в полном объеме в указанный срок.

С ОАО «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ заключен договор №21/32/2014-ТИ на оказание услуг по технической инвентаризации от 13.02.2014 г. на сумму 91 605,00 (Девяносто одна тысяча шестьсот пять) руб. автомобильные дороги:

- сооружение протяженностью 1949 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, от ул. Пролетарская до ж.д. №29 по ул. Октябрьская;

- сооружение протяженностью 627 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, от ж.д. № 1 ул. 40 лет Победы до пер. Таежный;

- сооружение протяженностью 2493 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Большая Черемшанка, от ж.д. №1 по ул. 1-я Заречная до ж.д. № 79 по ул. 1-я Заречная;

- сооружение протяженностью 1038 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Октябрьский, от ул. Мира до ул. Набережная.

С ОАО «Дорожная служба Иркутской области (филиал Черемховский ОАО «ДСИО» заключен договор на №14-14П на ремонт асфальтобетонного полотна по ул.Октябрьская п. Раздолье на сумму 99 799,68 (девяноста девять тысяч семьсот девяноста девять ) руб. 68 копеек. Работы выполнены в полном объеме в указанный срок.

С ОАО «Дорожная служба Иркутской области (филиал Черемховский ОАО «ДСИО» заключен договор на №16-14П на ремонт асфальтобетонного полотна по ул.Октябрьская п. Раздолье на сумму 99 799,68 (девяноста девять тысяч семьсот девяноста девять ) руб. 68 копеек. Работы выполнены в полном объеме в указанный срок.

С ОАО «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ заключен договор №21/142/2014-ТИ на оказание услуг по технической инвентаризации от 09.07.2014 г. на сумму 52 470,00 (пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят) руб. на автомобильную дорогу: п.Раздолье ул.Пролетарская протяженностью 3498 м.

На основании протокола на участие в открытом аукционе заключен контракт №01-2014 от 05.08.2014 г. на выполнение работ по установке дорожных знаков ООО «Производственно-комерческая фирма «СибДорСтиль» на сумму 151 636,0 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) рублей работы выполнены в полном объеме в указанный срок.

Своими силами нанесена разметка пешеходный переход по ул.Мира п.Раздолье.