**14.07.2020г. №129**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ**

**ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №88 ОТ 12.05.2020Г. «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2020-2021 Г.Г.»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сновании заключенного концессионного соглашения №05-52-8/20 от 21.04.2020г. «В отношении объектов тепло-, водоснабжения, находящихся в собственности Раздольинского муниципального образования Усольского района», руководствуясь ст. ст. 6, 45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования:

1. Внести в распоряжение администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №88 от 12.05.2020г. «О мероприятиях по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2020-2021 г.г.», следующие изменения и дополнения:
	1. Приложение №1 «План проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2020-2021 г.г.», изложить в новой редакции.

Приложение № 1

Утверждено

распоряжением администрации

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

№129 от 14.07.2020г.

**План проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2020-2021 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид выполняемых работ** | **Дата выполнения** | **Ответственные за исполнение мероприятия** |
| 1 | Котельная по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.  | Опрессовка тепло-трассы | май | Начальник участка ООО «Акваресурс» - Грищенко О.В.Технический персонал. |
| Промывка (продувка трубопровода и системы отопления) |
|  Очистка котлов №1,2,3 и помещения котельной |
| Ревизия дымососа |
| Ревизия запорной арматуры |
| Ревизия подпиточного насоса  |
| Ревизия сетевых насосов  |
| Очистка бака емкости |
| Тарировка предохранит. клапанов Ду-50-4шт | август-сентябрь |
| Поверка манометров |
| Косметический ремонт котельной (побелка,мытье,покраска с заменой смесителя) |
| Изоляция труб внутри котельной |
| Ремонт потолочного покрытия над котлом |
| Установка ограждения территории котельной |
| Изготовление из метала ворот в кол-ве 2 шт. |
| Ремонт изоляции теплотрассы (котельная-ДК) 70 м.(изготовление и установка опр-стоек под теплотрассу, замена участков изоляции) |
| Ревизия запорной арматуры тепловых камер, их чистка |
| Заполнение системы |
| Поведение противоаварийных тренировок персонала | Август, и далее 1 раз в три месяца1 раз в месяц |
| Обход и осмотр тепловых сетей для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции. |
| Отчет о ходе подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период2020-2021гг | Раз в две недели |
| Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийной ситуации на объектах и сетях теплоснабжения | до 01.10.2020г. |
| 2 | Объекты водоснабжения. | ул.Зелёная, 1 А. |  | Начальник участка ООО «ЖКХ» - Грищенко О.В. |
| Ремонт накопительной ёмкости | май-июнь |
| Установка электрооборудования |
| Косметический ремонт внутри и снаружи |
| **ул.Таёжная, 15 А.** |
| Замена и ремонт внутренних труб с заменых задвижек |
| Установка электрооборудования |
| Косметический ремонт (побелка стен, ремонт печи) |
| Ремонт накопительной ёмкости |
| **ул.Новая, 16.** |
| Ремонт накопительной емкости (чистка, покраска и тд.) |
| Установка электроосвещения |
| Снос построек на территории или ремонт навеса |
| **ул.Подгорная, 9А** |
| Ремонт накопительной ёмкости(чистка, покраска, сварные работы) |
| Ремонт кровли |
| Установка электрооборудования |
| 3 | МБОУ «Раздольинская СОШ» (П.Раздолье, ул.Пролетарская 19 А) | Промывка (опресовка) системы отопления | июнь-август | Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» - Медведева Р.В. |

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Раздольинский информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:[http//раздолье-адм.рф.](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%5Chttp%5C%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC.%D1%80%D1%84)

3. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И.Добрынин