**Информация за 2 квартал (полугодие) 2018 год о ходе реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» в 2018 году предусматривается 2725,279 тыс. рублей

Кассовые расходы за 2 квартал 2018 год составили 199,462 тыс. руб., (Таблица №1).

Целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

Основные задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог.

В программе большое внимание уделяется повышению уровня содержания существующей сети автомобильных дорог, улучшению ее обустройства и безопасности дорожного движения. Основной объем средств направляется на ремонт и содержание дорог по следующим направлениям:

- разработка сметных нормативов на ремонт и содержание автомобильных дорог;

- подготовку и выполнение сезонных видов работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог.

**Информация о составе и значениях показателей муниципальной программы**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Объем ассигнований (тыс. руб.) | | |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | план  на 2018г. | Исполнено (кассовые расходы) за 2 квартал 2018 г. | степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского**  **муниципального образования на 2017-2019 годы** | Ответственный исполнитель: | **2725,279** | 199,462 | 1,37 |
| *Администрация Раздольинского МО* |
| Грейдирование дорог от снега |  | 300,0 | 99,569 | 33,17 |
| Изготовление дорожных знаков |  | 49,7 | 0 | 0 |
| Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог |  | 60,0 | 0 | 0 |
| Ремонт гравийного и асфальтобетонного полотна |  | 1785,579 | 99,892 | 5,59 |
| Поставка песчано-гравийной смеси  (приобретение) |  | 150,0 | 0 | 0 |
| Оценка технического состояния автомобильных дорог |  | 380,0 | 0 | 0 |

Специалист администрации Ю.А.Бажанова