**19.02.2018г. №14**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2020 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА 2017 ГОДА**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. №73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, руководствуясь ст. 45, Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Об утверждении отчета о ходе реализации по муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2017 года.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С.И.Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского

муниципального образования

от «19» февраля 2018 г. №14

**Годовой отчет за 2017 год о ходе реализации по муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году предусматривается 3 464,8 тыс. рублей

Кассовые расходы за 2017 года составили 372,0 тыс. руб.(Таблица №1)

Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства и санитарного состояния на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования;

- санитарная очистка придомовых территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- содержание детских игровых площадок, строительство многофункциональной площадки;

- установка информационных стендов.

- содержание мест захоронения, закупка необходимого инвентаря.

Для достижения основной цели программы были решены следующие задачи:

- проведены общепоселковые субботники ( в поселках и на кладбище);

-оформлены земельные участки под общественное кладбище в п.Раздолье, п.Большая Черемшанка, д.Борисова;

- отремонтированы 2 моста в п.Большая Черемшанка через р.Большая Черемшанка;

- набиты номера домов и наименование улиц (аншлаги) п.Раздолье, д.Борисова.

- установлены информационные стенды;

- ограждено общественное кладбище п.Раздолье;

- проведены торги по строительству многофункциональной площадки в п.Раздолье, но подрядчик к работам в указанный срок не приступил и контракт расторгли.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы,  подпрограммы,  ведомственной | Ответственный исполнитель,  соисполнители,участники | Объем ассигнований (тыс. руб.) | | |
| целевой программы,  основного мероприятия,  мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований  на 2017г. | Исполнено (кассовые расходы) за  4 квартал 2017 г. | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Благоустройство населённых пунктов на период 2017 -2019 годы» | Ответственный исполнитель: | 3 464,8 | 372,0 | 10,7 |
| *Администрация Раздольинского МО* |
| Оформление земельных участков под кладбища |  | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Строительство многофункциональной площадки в п.Раздолье Усольского района |  | 3 092,8 | 0 | 0 |
| Реализация перечня народных инициатив  -установка деревянного ограждения территории кладбища п.Раздолье  -отсыпка двух подъездных путей к кладбищу п.Раздолье  -расчистка территории для мест захоронения кладбища п.Раздолье |  | 352,0 | 352,0 | 100 |

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в полном объеме, значения целевых показателей и индикаторов программы выполнены без отклонений от плановых значений. Поставленные задачи реализуются.

Средства использованы строго по целевому назначению.