**30.11.2016Г. №166**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**CЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016–2031 Г.Г.»**

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.6, ст.46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. В решение Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования №141 от 31.03.2016г. «Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 г.г.» внести следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования**

**на 2016-2031г.г.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование программы: | Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Раздольинского муниципального образования  на 2016– 2031 годы |
| 2. Основание для разработки программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N190-ФЗ;  2. Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  4. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. N502 «Об утверждении Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»  5. Устав сельского поселения Раздольинского муниципального образования; |
| 3. Разработчик программы | Администрация сельского поселение Раздольинского муниципального образования |
| 4. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселение Раздольинского муниципального образования |
| 5. Цель программы | 1. Обеспечение  населения качественной питьевой водой;  2. Бесперебойное обеспечение  коммунальными услугами объекты социальной сферы;  3. Недопущение чрезвычайных ситуаций в п.Октябрьский, в связи с оказанием услуг по организации электроснабжения населения в границах сельского поселения Раздольинского муниципального образования.  4. Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки;  5. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;  6. Реализация Генерального плана сельского полселения Раздольинского муниципального образования и других документов территориального планирования. |
| 6. Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от  реализации мероприятий. |
| 7. Сроки реализации программы | Срок реализации программы: 2016 – 2031 годы. |
| 8. Целевые показатели муниципальной программы | Целевые показатели Программы:  1. В области водоснабжения:  - снижение аварийности систем  водоснабжения до 10%;  - снижение уровня потерь воды до 10%;  - увеличение качества питьевой воды до 100%.  2. В области теплоснабжения:  - снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях до 10%;  - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене до 10%;  - снижение расхода электроэнергии  на выработку 1 Гкал.  3. В области электроснабжения:  - снижение уровня потерь электро  энергии до 10%;  - снижение аварийности сетей электроснабжения до 10%.  4. В области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов:  - обеспеченность населения услугой  сбора и транспортировки твердых бытовых отходов;  - сокращение несанкционированных свалок бытового мусора до 90%.  5. В области уличного освещения:  - увеличение уровня освещённости уличной сети до 100%. |
| 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программы за счет всех источников –10 997,8 тыс.руб.  в том числе:   |  |  | | --- | --- | | **средства местного бюджета тыс. руб.** | **внебюджетные средства тыс. руб.** | | Всего - 339,0  в том числе: | Всего - 10 658,8  В том числе: | | 2016г.– 0,0 | 2016г. –1767,2 | | 2017г.– 0,0 | 2017г.– 2 356,8 | | 2018г.– 2,0 | 2018г. – 2 074,5 | | 2019г.– 2,0 | 2019г. – 2 171,7 | | 2020г.– 335,0 | 2020г. – 2 288,6 | | Таблица №2, №3. | | |
| 9. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений;  - Обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения;  - Обеспечение санитарного благополучия населения и экологической безопасности;  - Продление сроков экономически эффективной эксплуатации объектов;  - Эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь;  - Снижение уровня общего износа объектов коммунальной инфраструктуры;  -Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |

2. Пункт 4. Перечень мероприятий в сфере теплоснабжения изложить в новой редакции:

**Теплоснабжение.**

1. Ремонт тепловых сетей

2. Замена колосников механической топки (ежеквартально).

3. Закупка топлива.

4. Ремонт здания котельной.

5. Ремонт котельного оборудования

6. Приобретение насосного оборудования в котельную.

3. Таблицу 1 «Сведения о составе и значениях показателей муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» изложить в новой редакции.

4. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет средств бюджета Раздольинского муниципального образования изложить в новой редакции.

5. Таблицу 3 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции.

4. Опубликовать данное решение в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования в сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С.И Добрынин

**Таблица 1**

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

**Сведения**

**о составе и значениях показателей**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы»**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | |
| 1 | Замена глубинных насосов | шт. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 6 | Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. | шт. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 7 | Ремонт ограждения водонапорных башен. | шт. | 3 | - | - | - | - | |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. | шт. | - | - | - | - | 1 | |
| 9 | Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. | шт. | - | - | - | - | 1 | |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт тепловых сетей | м. | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2 | Замена колосников механической топки (ежеквартально). | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | Закупка топлива. | т. | 63 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 4 | Ремонт здания котельной | шт. | 1 | - | - | - | - | |
| 5 | Ремонт котельного оборудования | шт. | - | 1 | - | - | 1 | |
| 6 | Приобретение насосного оборудования в котельную | шт. | - | - | - | - | 1 | |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Приобретение топлива. | т. | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| **ТБО** | | | | | | | | |
| 1 | Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Проведение субботников по уборке территории поселений. | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| **Уличное освещение** | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |
| 2 | Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. | Тыс.руб. | - | - | - | - | 100,0 | |

**Таблица 2**

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет средств бюджета Раздольинского муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | 2016 год | 2017 год  (прогноз) | 2018 год(прогноз) | 2019 год  (прогноз) | 2020 год  (прогноз) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Раздольинского  муниципального образования  на 2016–2031 годы» | Ответственный исполнитель: |  |  |  |  |  |  |
| *Администрация Раздольинского МО* |
|  |
| **Водоснабжение** | | | | | | | |
| 1. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **150,0** | **150,0** |
| 2. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **30,0** | **30,0** |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | |
| Ремонт котельного оборудования |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **30,0** | **30,0** |
| Приобретение насосного оборудования в котельную |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **20,0** | **20,0** |
| **ТБО** | | | | | | | |
| 1. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **4,0** | **4,0** |
| **Уличное освещение** | | | | | | | |
| 1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | **0** | **0** | **2,0** | **2,0** | **1,0** | **5,0** |
| 2. Приобретение о монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **100,0** | **100,0** |

**Таблица 3**

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

**Прогнозная (справочная) оценка**

**ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет всех источников финансирования.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов  (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Поддержка коммунальной инфраструктуры**  **и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Раздольинского**  **муниципального образования**  **на 2016–2020 годы»** | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО, МУП «Тепловодотехсервис», ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт, предприятия осуществляющие деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве* | **всего** | **1767,2** | **2356,8** | **2076,5** | **2173,7** | **2623,6** | **10997,8** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 335,0 | 339,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 1752,2 | 2340,8 | 2057,5 | 2153,7 | 2269,6 | 10573,8 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | |
| 1. Замена глубинных насосов |  | **всего** | **50,0** | **0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **125,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 50,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
| 2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен |  | **всего** | **15,0** | **0** | **0** | **0** | **15,0** | **30,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 30,0 |
| 3. Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **100,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 4. Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **25,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 5. Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. |  | **всего** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **125,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 |
| 6. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. |  | **всего** | **23, 0** | **23,0** | **23,0** | **23,0** | **23,0** | **115,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 23, 0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 115,0 |
| 7. Ремонт ограждения водонапорных башен. |  | **всего** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 8. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150,0** | **150,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 9. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30,0** | **30,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | |
| 1. Ремонт тепловых сетей |  | **всего** | **15,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **59,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 59,0 |
| 2. Замена колосников механической топки (ежеквартально). |  | **всего** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **200,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
| 3. Закупка топлива. |  | **всего** | **63,0** | **170,0** | **180,0** | **190,0** | **200,0** | **803,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 63,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 803,0 |
| 4. Ремонт здания котельной |  | **всего** | **150,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| 5. Ремонт котельного оборудования |  | **всего** | **0** | **400,0** | **0** | **0** | **30,0** | **430,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
| 6. Приобретение насосного оборудования в котельную |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20,0** | **20,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | |
| 1. Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск |  | **всего** | **363,0** | **385,0** | **404,0** | **424,0** | **445,4** | **2021,4** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 363,0 | 385,0 | 404,0 | 424,0 | 445,4 | 2021,4 |
| 2. Приобретение топлива. |  | **всего** | **883,2** | **1261,8** | **1324,5** | **1390,7** | **1460,2** | **6320,4** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 883,2 | 1261,8 | 1324,5 | 1390,7 | 1460,2 | 6320,4 |
| **ТБО** | | | | | | | | |
| 1. Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок |  | **всего** | **15,0** | **16,0** | **17,0** | **18,0** | **19,0** | **85,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| 2. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | **всего** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **4,0** | **4,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве |  |  |  |  |  |  |
| **Уличное освещение** | | | | | | | | |
| 1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | **всего** | **0,0** | **0,0** | **2,0** | **2,0** | **1,0** | **5,0** |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2. Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100,0** | **100,0** |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |