**21.12.2017Г.№22**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ**

**ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №141 ОТ 31.03.2016Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016–2031 Г.Г.»**

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.6, ст.46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. В решение Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования №141 от 31.03.2016г. «Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 г.г.» внести следующие изменения:

1.1. В паспорте программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования программы за счет всех источников –8 123,46 тыс.руб.  в том числе:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | средства местного бюджета тыс. руб. | средства предприятий тыс. руб. | Средства областного бюджета тыс. руб. | | Всего – 314,06  в том числе: | Всего – 6309,4  В том числе: | Всего – 1500,0  В том числе: | | 2016г.– 0,0 | 2016г. –796,0 | 2016г.- 0 | | 2017г.– 113,0 | 2017г.– 2066,0 | 2017- 1500,0 | | 2018г.– 155,06 | 2018г. – 1291,0 | 2018г. – 0 | | 2019г.– 26,0 | 2019г. – 1467,0 | 2019г. – 0 | | 2020г.– 20,0 | 2020г. – 689,4 | 2020г. - 0 | | Таблица №2, №3. | | | |

2. Пункт 4. Перечень мероприятий в сфере водоснабжение изложить в новой редакции:

**Водоснабжение.**

1. Замена глубинных насосов

2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен

3. Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению.

4. Санитарная обработка накопительных емкостей (водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению.

5. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен.

6. Ремонт ограждения водонапорных башен.

7. Разработка проектно-сметной документации (ПСД)по капитальному ремонту (строительство, реконструкция) водонапорной башни ул.Подгорная.

8. Заключение гос-экспертизы проектно-сметной документации (ПСД)по капитальному ремонту (строительство, реконструкция) водонапорной башни ул.Подгорная.

9. Оформление земельных участков под водонапорными башнями (ул.Подгорная 9 А, ул.Таёжная 15 А, ул.Зеленая 1 А).

10. Актуализация схемы водоснабжения п.Раздолье Усольского района Иркутской области.

3. Пункт 4. Перечень мероприятий в сфере теплоснабжения изложить в новой редакции:

**Теплоснабжение.**

1. Ремонт тепловых сетей

2. Замена колосников механической топки (ежеквартально).

3. Ремонт здания котельной.

4. Ремонт котельного оборудования

5. Приобретение оборудования и материалов для капитального ремонта в котельной, материалов для ремонта инженерных сетей по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б, Усольского района, Иркутской области.

6. Установка и монтаж оборудования и материалов приобретаемых для капитального ремонта котельного и котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б, Усольского района, Иркутской области.

7. Замена задвижек теплотрассы на МБОУ «Раздольинская» СОШ.

8. Оформление земельных участков под:

- котельная (ул.Пролетарская, 19Б.);

- тепловые сети.

9. Актуализация схемы теплоснабжения п.Раздолье Усольского района Иркутской области.

4. Таблицу 1 «Сведения о составе и значениях показателей программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» изложить в новой редакции.

5. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет средств бюджета Раздольинского муниципального образования изложить в новой редакции.

6. Таблицу 3 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции.

7. Опубликовать данное решение в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования в сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С.И.Добрынин

**Таблица 1**

к программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

**Сведения**

**о составе и значениях показателей**

**программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы»**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | |
| 1 | Замена глубинных насосов | шт. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен | шт. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. | шт. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Ремонт ограждения водонапорных башен. | шт. | 3 | 2 | 1 | - | - | |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации (ПСД)по капитальному ремонту (строительство, реконструкция) водонапорной башни ул.Подгорная | шт. | - | - | 1 | - | - | |
| 8 | Заключение гос-экспертизы проектно-сметной документации (ПСД)по капитальному ремонту (строительство, реконструкция) водонапорной башни ул.Подгорная. | шт. | - | - | - | - | - | |
| 9 | Оформление земельных участков под водонапорными башнями (ул.Подгорная 9 А, ул.Таёжная 15 А, ул.Зеленая 1 А). | шт. | - | - | 3 | - | - | |
| 10 | Актуализация схемы водоснабжения п.Раздолье Усольского района Иркутской области. | шт. | - | - | 1 | - | - | |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт тепловых сетей | м. | 50 | 20 | 65 | - | - | |
| 2 | Замена колосников механической топки (ежеквартально). | шт. | 4 | 4 | - | - | - | |
| 3 | Ремонт здания котельной | шт. | 1 | - | - | 1 | - | |
| 4 | Ремонт котельного оборудования | шт. | - | 1 | - | - | - | |
| 5 | Приобретение оборудования и материалов для капитального ремонта в котельной, материалов для ремонта инженерных сетей по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б, Усольского района, Иркутской области. | шт. | - | 1 | - | - | - | |
| 6 | Установка и монтаж оборудования и материалов приобретаемых для капитального ремонта котельного и котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б, Усольского района, Иркутской области. | шт. | - | 1 | - | - | - | |
| 7 | Замена задвижек теплотрассы на МБОУ «Раздольинская» СОШ | Ус.ед. | - | - | 1 | - | - | |
| 8 | Оформление земельных участков под:  - котельная (ул.Пролетарская, 19Б.);  - тепловые сети. | шт. | - | - | 2 | - | - | |
| 9 | Актуализация схемы теплоснабжения п.Раздолье Усольского района Иркутской области. | шт. | - | - | 1 | - | - | |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| **ТБО** | | | | | | | | |
| 1 | Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Проведение субботников по уборке территории поселений. | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| **Уличное освещение** | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

**Таблица 2**

к программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет средств бюджета Раздольинского муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | 2016 год | 2017 год  (прогноз) | 2018 год(прогноз) | 2019 год  (прогноз) | 2020 год  (прогноз) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Раздольинского  муниципального образования  на 2016–2031 годы» | Ответственный исполнитель: |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Раздольинского МО |
|  |
| **Водоснабжение** | | | | | | | |
| 1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД)по капитальному ремонту (строительство, реконструкция) водонапорной башни ул.Подгорная |  | **0** | **0** | **80,06** | **0** | **0** | **80,06** |
| 2. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.Оформление земельных участков под водонапорными башнями (ул.Подгорная 9 А, ул.Таёжная 15 А, ул.Зеленая 1 А). |  | **0** | **0** | **15,0** | **0** | **0** | **15,0** |
| 4. Актуализация схемы водоснабжения п.Раздолье Усольского района Иркутской области. |  | **0** | **0** | **25,0** | **0** | **0** | **25,0** |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | |
| 1. Приобретение оборудования и материалов для капитального ремонта в котельной, материалов для ремонта инженерных сетей по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б, Усольского района, Иркутской области. |  | **0** | **113,0** | **0** | **0** | **0** | **113,0** |
| 2.Оформление земельных участков под:  - котельная (ул.Пролетарская, 19Б.);  - тепловые сети. |  | **0** | **0** | **10,0** | **0** | **0** | **10,0** |
| 3. Актуализация схемы теплоснабжения п.Раздолье Усольского района Иркутской области. |  | **0** | **0** | **25,0** | **0** | **0** | **25,0** |
| **ТБО** | | | | | | | |
| 1. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | **0** | **0** | **0** | **26,0** | **20,0** | **46,0** |

**Таблица 3**

к программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

**Прогнозная (справочная) оценка**

**ресурсного обеспечения реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет всех источников финансирования.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов  (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Раздольинского  муниципального образования  на 2016–2031 годы» | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО, МУП «Тепловодотехсервис», ООО «Облкоммунэнерго-Сбыт», предприятия осуществляющие деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | **всего** | **796,0** | **3679,0** | **1446,06** | **1493,0** | **709,4** | **8123,046** |
| областной бюджет (ОБ) | 0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 113,0 | 155,06 | 26,0 | 20,0 | 314,06 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 781,0 | 2050,0 | 1274 | 1449,0 | 670,4 | 6224,4 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | |
| 1. Замена глубинных насосов |  | **всего** | **50,0** | **30,0** | **0** | **0** | **0** | **80,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 50,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 |
| 2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен |  | **всего** | **15,0** | **0** | **200,0**  **(ул.Подгорная)** | **200,0**  **(ул.Зеленая)** | **200,0 (ул.Таёжная)** | **615,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 0 | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **615,0** |
| 3. Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **100,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 4. Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **25,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 5. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. |  | **всего** | **23, 0** | **23,0** | **150,0 ул.Подгорная** | **0** | **0** | **196,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 23, 0 | 23,0 | 150,0 | 0 | 0 | 196,0 |
| 6. Ремонт ограждения водонапорных башен. |  | **всего** | **100,0** | **70,0** | **280,0** | **0** | **0** | **450,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 100,0 | 70,0 | 280,0 | 0 | 0 | 450,0 |
| 7. Разработка проектно-сметной документации (ПСД)по капитальному ремонту (строительство, реконструкция) водонапорной башни ул.Подгорная |  | **всего** | **0** | **0** | **26,0** | **0** | **0** | **26,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 26,0 | 0 | 0 | 26,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 8. Заключение гос-экспертизы проектно-сметной документации (ПСД)по капитальному ремонту (строительство, реконструкция) водонапорной башни ул.Подгорная |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 9.Оформление земельных участков под водонапорными башнями (ул.Подгорная 9 А, ул.Таёжная 15 А, ул.Зеленая 1 А). |  | всего | **0** | **0** | **15,0** | **0** | **0** | **15,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 10. Актуализация схемы водоснабжения п.Раздолье Усольского района Иркутской области. |  | всего | **0** | **0** | **25,0** | **0** | **0** | **25,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | |
| 1. Ремонт тепловых сетей |  | **всего** | **15,0** | **11,0** | **180,0 Котельная - школа** | **0** | **0** | **206,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 11,0 | 180,0 | 0 | 0 | 206,0 |
| 2. Замена колосников механической топки (ежеквартально). |  | **всего** | **40,0** | **40,0** | **0** | **0** | **0** | **80,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 |
| 3. Ремонт здания котельной |  | **всего** | **150,0** | **0** | **0** | **800,0** | **0** | **950,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 150,0 | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 950,0 |
| 4. Ремонт котельного оборудования |  | **всего** | **0** | **400,0** | **0** | **0** | **0** | **400,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
| 5. Приобретение насосного оборудования в котельную |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 6. Приобретение оборудования и материалов для капитального ремонта в котельной, материалов для ремонта инженерных сетей по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б, Усольского района, Иркутской области. |  | **всего** | **0** | **1613,0** | **0** | **0** | **0** | **1613,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| местный бюджет (МБ) |  | 113,0 | 0 | 0 | 0 | 113,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 7. Установка и монтаж оборудования и материалов приобретаемых для капитального ремонта котельного и котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б, Усольского района, Иркутской области. |  | **всего** | **0** | **1066,0** | **0** | **0** | **0** | **1066,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 1066,0 | 0 | 0 | 0 | 1066,0 |
| 8. Замена задвижек теплотрассы на МБОУ «Раздольинская» СОШ |  | **всего** | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 |
| 9.Оформление земельных участков под:  - котельная (ул.Пролетарская, 19Б.);  - тепловые сети. |  | всего | **0** | **0** | **10,0** | **0** | **0** | **10,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 10. Актуализация схемы теплоснабжения п.Раздолье Усольского района Иркутской области. |  | всего | **0** | **0** | **25,0** | **0** | **0** | **25,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | |
| 1. Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск |  | **всего** | **363,0** | **385,0** | **404,0** | **424,0** | **445,4** | **2021,4** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 363,0 | 385,0 | 404,0 | 424,0 | 445,4 | 2021,4 |
| **ТБО** | | | | | | | | |
| 1. Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок |  | **всего** | **15,0** | **16,0** | **17,0** | **18,0** | **19,0** | **85,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| 2. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **26,0** | **20,0** | **46,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 20,0 | 46,0 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве |  |  |  |  |  |  |
| **Уличное освещение** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |