**24.10.2016 №110**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2018 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА 3 КВАРТАЛ (9 МЕСЯЦЕВ) 2016 ГОДА**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. № 73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, руководствуясь ст. 45, Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Об утверждении отчета о ходе реализации по муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2018 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 3 квартал (9 месяцев) 2016 года

2.Опубликовать данное постановление в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского муниципального образования С.И.Добрынин

Приложение к постановлению администрации

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

от «24» октября 2016 г. №110

 **Отчет о ходе реализации по муниципальной программе**

**«Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2018 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 3 квартал (9 месяцев) 2016 год.**

 Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году предусматривается 0тыс. рублей

Кассовые расходы за 3 квартал (9 месяцев) 2016 года составили 0 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиепрограммы,подпрограммы,ведомственной | Ответственный исполнитель,соисполнители,участники, | Объем ассигнований(тыс. руб.) |
| целевой программы,основного мероприятия,мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований на 2016г. | Исполнено (кассовые расходы) з3 квартал 2016 г. | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Благоустройство населённых пунктов на период 2014 2018 годы»  | Ответственный исполнитель: | **0** | **0** | **0** |
| *Администрация Раздольинского МО* |
|  |
| Изготовление аншлагов п.Раздолье, д.Борисова |  | 0 | 0 | 0 |