**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2020 год**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусматривалось 4116240,00 рублей.

Кассовые расходы за 2020 год составили –3 251 829,60 (три миллиона двести пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать девять) рублей 60 копеек.

За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения четыре раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского муниципального образования:

1. Постановление администрации Раздольинского МО №47 от 31.03.2020г.«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Раздольинского муниципального образования» на 2018-2024 годы , утвержденную постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 18.12.2017 г. №134.;

2. Постановление администрации Раздольинского МО №72 от 15.07.2020г.;

3. Постановление администрации Раздольинского МО №96 от 12.10.2020г.;

4. Постановление администрации Раздольинского МО №108 от 09.12.2020г.;

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольинского муниципального образования на 2018-2024 года», заключено соглашение с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области №25640416-1-2020-002 от 27.02.2020 года (дополнительное соглашение от 04.08.2020 г. №25640416-1-2020-002/1), о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Раздольинского муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, размер субсидии составил 3 251 829,60 (три миллиона двести пятьдесят одна тысяча восемьсот двадцать девять) рублей 60 копеек.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона заключен контракт№01/2020 от 20 апреля 2020 года на «Благоустройство общественной территории «Площадка для отдыха» Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25 А» (2 этап) с индивидуальным предпринимателем Хачатрян Нарек Шаваршович на сумму 3 251 829,60 рублей.

Установлено металлическое ограждение, пешеходные дорожки, освещение территории.

Работы по контракту выполнены в установленный срок.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского муниципального образования за 2020 год приведен в таблице 1.

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» за 2020 год приведены в таблице 2.

При оценки эффективности реализации муниципальной программы - уровень эффективности - эффективная (оценка эффективности 1)

Специалист администрации

Раздольинского МО Бажанова Ю.А.

Таблица 1

к постановлению от 08.02.2021г. №13

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 2020 года год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| тыс.руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | тыс.руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100 | 7 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы |
| 1 | Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а (2 этап) | 4116240,00(ФБ-752764,97 ОБ-178435,03МБ -3185040,0) | 3 251 829,60 | 100 | 3 251 829,60(ФБ-752764,97 ОБ-178435,03МБ -2320629,60) | 1 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2024 годы |
| 1 | Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а (2 этап) | 752,76 |  | 178,44 |  |  |  | 2 320,63 |  |

Таблица 2

к постановлению от 08.02.2021г. №13

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»**

 **за 2020 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат за 2020 год | Нормативная ссылка (пояснения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а (2 этап) | 3 251 829,60 | Муниципальный контракт 01/2020 от 20.04.2020г. |