**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусматривалось 4 429,762 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2019 год составили – 2520,66 тыс. руб.

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 2019 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы |
| 1 | Разработка проекта зон санитарной охраны артезианской скважины, расположенной по адресу п.Раздолье, ул.Мира,27А | 72,013 | 72,013 | 100 | 72,013 | 1 |  |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах  | 16,591 | 16,591 | 100 | 16,591 | 1 |  |
| 3 | **Реализация перечня народных инициатив:**Приобретение велопарковки с навесом на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира,25а | 54,385 | 54,385 | 100 | 54,385 | 1 |  |
| 4 | Актуализация документов территориального планирования (ГП) | 299,605 | 299,605 | 100 | 299,605 | 1 |  |
| 5 | Разработка проекта зон санитарной охраны артезианских скважин, расположенные по адресу:1) п.Раздолье, ул.Зеленая,1А;2) п.Раздолье, ул.Подгорная,9А;3) п.Раздолье, ул.Новая,16;4) п.Раздолье, ул.Таёжная,15А. | 288,1 | 288,1 | 100 | 288,051 | 1 | 288,051 |
| 6 | Приобретение тренажеров для спортивной площадки по ул.Пролетарская,21а. | 80,0 | 80,0 | 100 | 80,0 | 1 |  |
| 7 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, краска, мешки для мусора, перчатки, водоэмульсионная, колер, цемент, электроды и т.д.) | 45,0 | 45,0 | 100 | 44,983 | 1 |  |
| 8 | Оформление земельного участка под опорами ЛЭП 0,4 кВ п.Октябрьский | 84,0 | 84,0 | 100 | 84,0 | 1 |  |
| 9 | Приобретение искусственной уличной ели | 239,5 | 239,5 | 100 | 239,5 | 1 |  |
| 10 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины используемой для хозяйственно-бытового водоснабжения социальных учреждений расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 27А и ул.Пролетарская, 19А | 15,7 | 15,7 | 100 | 15,726 | 1 |  |
| 11 | Приобретение лазерного дальномера | 16,5 | 16,5 | 100 | 16,499 | 1 |  |
| 12 | Приобретение велопарковки-ГГ стандарт на 6 велосипедов (2000\*500\*500) | 10,115 | 10,115 | 100 | 10,115 | 1 |  |
| 13 | Приобретение и установка хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира | 1000,0 | 1000,0 | 100 | 1000,0 | 1 |  |
| 14 | Освещение хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира | 200,0 | 200,0 | 100 | 199,998 | 0,99 |  |
| 15 | Приобретение элементов для детских площадок  | 99,0 | 99,0 | 100 | 99,0 | 1 |  |
| 16 | Восстановление зеленных насаждений (Соглашение от 01.10.2019г №01-2019 о проведении компенсационного озеленения) | 1909,2(остаток на 01.01.2020 г.) | 1909,2(остаток на 01.01.2020 г.) | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Всего: | 4 429,762 |  |  | 2520,66 |  |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы |
| 1 | Разработка проекта зон санитарной охраны артезианской скважины, расположенной по адресу п.Раздолье, ул.Мира,27А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,013 | 72,013 |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,591 | 16,591 |
| 3 | **Реализация перечня народных инициатив:**Приобретение велопарковки с навесом на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира,25а | 0 | 0 | 53,841 | 53,841 | 0 | 0 | 0,544 | 0,544 |
| 4 | Актуализация документов территориального планирования (ГП) | 0 | 0 | 284,300 | 284,300 | 0 | 0 | 15,305 | 15,305 |
| 5 | Разработка проекта зон санитарной охраны артезианских скважин, расположенные по адресу:1) п.Раздолье, ул.Зеленая,1А;2) п.Раздолье, ул.Подгорная,9А;3) п.Раздолье, ул.Новая,16;4) п.Раздолье, ул.Таёжная,15А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,051 | 288,051 |
| 6 | Приобретение тренажеров для спортивной площадки по ул.Пролетарская,21а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 80,0 |
| 7 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, краска, мешки для мусора, перчатки, водоэмульсионная, колер, цемент, электроды и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,0 | 36,0 |
| 8 | Оформление земельного участка под опорами ЛЭП 0,4 кВ п.Октябрьский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,0 | 84,0 |
| 9 | Приобретение искусственной уличной ели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,5 | 239,5 |
| 10 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины используемой для хозяйственно-бытового водоснабжения социальных учреждений расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 27А и ул.Пролетарская, 19А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,726 | 15,726 |
| 11 | Приобретение лазерного дальномера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,499 | 16,499 |
| 12 | Приобретение велопарковки-ГГ стандарт на 6 велосипедов (2000\*500\*500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,115 | 10,115 |
| 13 | Приобретение и установка хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 14 | Освещение хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 119,998 |
| 15 | Приобретение элементов для детских площадок  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 99,0 |
| 16 | Восстановление зеленных насаждений (Соглашение от 01.10.2019г №01-2019 о проведении компенсационного озеленения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909,2(остаток на 01.01.2020 г.) | 0 |