**29.07.2024г.№100**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И**

**РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2024–2029 ГОДЫ»**

**ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА.**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.6, ст.45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2024–2029 годы», утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №107 от 12.10.2023г.,за 1 полугодие 2024 года, согласно приложению.

2. О публиковать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Раздольинский информационный Вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: [http//раздолье-адм.рф/.](file:///F:\РЕГИСТР\РЕГИСТР\программа\2019\Муниципальная\ПРОГРАММА-ПОДПРОГРАММА\Настоящее%20постановление%20опубликовать%20в%20газете)

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С. И. Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 29.07.2024г.№ 100

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского**

**сельского поселения Усольского муниципального района**

**Иркутской области» на 2024– 2029 годы»,**

**за 1 полугодие 2024 года.**

На реализацию программы в 2024 году запланировано 650,244 тыс. рублей, в том числе за счет:

- бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – 475,244 тыс. рублей;

- областной бюджет – 160,00 тыс. рублей;

- вклад юридических лиц – 15,00 тыс. рублей.

**Фактическое освоение средств муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года составило 258,041тыс. рублей, в том числе за счет:**

- бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – 83,041тыс. рублей;

- областного бюджета – 160,00 тыс. рублей;

- вклада юридических лиц – 15,00 тыс. рублей (Таблица 1).

В муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2024– 2029 годы входят 2 подпрограммы:

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятии.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расход  (тыс. руб.), годы | | |
| План на 2024 год | Исполнение за1 полугодие 2024 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«**Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2025 годы | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО.* | **всего** | **650,244** | **258,041** | **40** |
| областной  бюджет (ОБ) | 160,00 | 160,00 | 100 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 475,244 | 83,041 | 17 |
| Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Вклад юр. лиц | 15,00 | 15,00 | 100 |
| **Подпрограмма № 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»** | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО. | **всего** | **270,244** | **254,108** | **94** |
| областной бюджет (ОБ) | 160,00 | 160,00 | 100 |
| местный бюджет (МБ) | 95,244 | 79,108 | 83 |
| районный бюджет (РБ) | 0,0 | 00,0 | 00 |
| Вклад юр. лиц | 15,0 | 15,00 | 100 |
| ***Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | *Основной исполнитель:*  Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **380,00** | **3,93** | **1,04** |
| областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 380,0 | 3,93 | 1,04 |

2. В результате реализации мероприятий программы за 1 полугодие 2024 года были достигнуты следующие целевые показатели по подпрограммам (Приложение №1 к отчету).

3. За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения три раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

3.1. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №4 от 17.01.2024г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2024–2029 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №107 от 12.10.2023г.;

3.2. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №41 от 11.03.2024г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2024–2029 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №107 от 12.10.2023г.;

3.3. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №59 от 16.04.2024г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2025 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №107 от 12.10.2023г.;

4. Итоги реализации муниципальной программы характеризуются высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения целевых показателей и задач.

5. На реализацию мероприятий подпрограммы №1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»» предусматривалось 270,244 тыс. руб., за 1 полугодие 2024 года кассовые расходы составили 254,108 тыс. руб. или 94 %. (Приложение №2 к отчету).

6. На реализацию мероприятий подпрограммы №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривалось 380,00 тыс. руб., за 1 полугодие 2024 года кассовые расходы составили 3,93 тыс. руб. или 1,2%. (Приложение №2 к отчету).

7. Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2024–2029 годы» изложены в Приложении №3 к отчету (Прилагается).

Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства и санитарного состояния на территории сельского поселения Раздольинского сельского поселения ;

- санитарная очистка придомовых территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- содержание детских игровых площадок, строительство многофункциональной площадки;

- содержание мест захоронения, закупка необходимого инвентаря.

8. Мероприятия муниципальной программы в течении 1 полугодия 2024 года выполнялись согласно целям, задачам муниципальной программы и основного мероприятия подпрограмм, с достижением конечных результатов реализации муниципальной программы.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С. И. Добрынин