**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольинского муниципального образования на 2018-2024 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 1 полугодие 2019 год.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольинского муниципального образования» на 2018-2024 годы в 2019 году предусматривалось 1040,765 тыс. рублей

Кассовые расходы за полугодие 2019 год составили 12,0 тыс.  руб., (Таблица №1).

Целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

Основные задачи Программы:

1. Повышение уровня благоустройства территории Раздольинского муниципального образования:

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- создание условий для массового отдыха жителей поселка и организация обустройства мест массового пребывания населения.

2. Задачи программы

-Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, площадки для отдыха и т.д.) Раздольинского муниципального образования.

-Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Раздольинского муниципального образования.

Информация о составе и значениях показателей муниципальной программы

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объем ассигнований (тыс.руб.) | | |
| Уточненный план ассигнований на 2019г. | Исполнено (кассовые расходы) за 6 месяцев 2019г. | Степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ)  иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0 |
| Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ)  иные источники (ИИ) | **1 040,765**  184,603  842,297  13,865 | 12,0 | 1,1 |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ)  иные источники (ИИ) | 12,0  12,0 | 12,0  12,0 | 100 |
| Создание механизмов вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в обсуждение и реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ)  иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности  для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а (1 этап). |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ)  иные источники (ИИ) | 1028,765  184,603  842,297  1,865 | 0 | 0 |

Ведущий специалист по благоустройству

и муниципальному хозяйству Ю.А.Бажанова