**Информация о ходе реализации по муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2 квартал (полугодие) 2017 год.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году предусматривается 71,4тыс. рублей

Кассовые расходы за 2 квартал (полугодие) 2017 года составили 20,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы,  подпрограммы,  ведомственной | Ответственный исполнитель,  соисполнители,участники, | Объем ассигнований (тыс. руб.) | | |
| целевой программы,  основного мероприятия,  мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований  на 2017г. | Исполнено (кассовые расходы) за  2 квартал 2017 г. | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **«Благоустройство населённых пунктов на период 2017 -2019 годы»** | Ответственный исполнитель: | **71,4** | **20,0** | **28** |
| *Администрация Раздольинского МО* |
| Оформление земельных участков под кладбища |  | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Софинансирование по мероприятию развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности - для строительства многофункциональной площадки |  | 51,4 | 0 | 0 |

Специалист администрации Ю.А.Бажанова