**22.07.2019г. №72**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2021 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. № 73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст. 6, ст. 45, Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2021 годы» и об эффективности использования финансовых средств за I полугодие 2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования по адресу:http//раздолье-адм.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И.Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского

муниципального образования

от «22» июля 2019г. №72

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2021 годы» и об эффективности использования финансовых средств за I полугодие 2019 год.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2021 годы» в 2019 году предусматривалось 3498,295 тыс. рублей. Кассовые расходы за 6 месяцев 2019 год составили 28 798,0 тыс. руб., (Таблица №1).

Целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

Основные задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог.

В программе большое внимание уделяется повышению уровня содержания существующей сети автомобильных дорог, улучшению ее обустройства и безопасности дорожного движения. Основной объем средств направляется на ремонт и содержание дорог по следующим направлениям:

- разработка сметных нормативов на ремонт и содержание автомобильных дорог;

- подготовку и выполнение сезонных видов работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Информация о составе и значениях показателей муниципальной программы

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Объем ассигнований (тыс. руб.) | | |
| целевой программы, основного мероприятия | исполнители мероприятий | план  на 2019г. | Исполнено (кассовые расходы) за 6 мес. | степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы  **Содержание автомобильных дорог:** | Ответственный исполнитель: | **3498,295** | **28,798** | 0,8 |
| *Администрация Раздольинского МО* |
| Грейдирование дорог в зимний период от снега |  | 200,0 | 28,798 | 14,3 |
| Грейдирование дорог в летний период |  | 100,0 | 0 | 0 |
| Приобретение дорожных знаков |  | 40,0 | 0 | 0 |
| **Ремонт автомобильных дорог:** |  |  |  |  |
| Ремонт гравийного полотна |  | 431,395 | 0 | 0 |
| Ремонт асфальтобетонного полотна |  | 2666,9 | 0 | 0 |
| **Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог** |  | 60,0 | 0 | 0 |
| **Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение)** |  | 0,0 | 0 | 0 |
| **Оценка технического состояния автомобильных дорог** |  | 0,0 | 0 | 0 |