**22.07.2020Г.№73**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2022 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Раздольинского муниципального образования №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2022 годы» и об эффективности использования финансовых средств за первое полугодие 2020 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://раздолье-адм.рф

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Раздольинского муниципального

образования от 22.07.2020г. №73

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2022 годы» за** **первое полугодие 2020 года**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусматривалось 3 828,07 тыс. рублей. Кассовые расходы за первое полугодие 2020 года составили – 157,027 тыс. руб.

Специалист администрации

Раздольинского МО Бажанова Ю.А.

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за первое полугодие 2020 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| тыс.руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | тыс.руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»  на 2020-2022годы | | | | | | | |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 300,0 | 300,0 |  | 157,027 | 0,52 | 0 |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 374,9 | 374,9 |  | 0 |  |  |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 40,0 | 40,0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 1584,8 | 1584,8 |  | 0 |  |  |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 1408,4 | 1408,4 |  | 0 |  |  |
| 6 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 20,0 | 20,0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 100,0 | 100,0 |  | 0 |  |  |
|  | Всего: | 3828,07 | 3828,07 |  | 0 |  |  |

Справочно: \* –при наличии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»  на 2020-2022 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 157,027 |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,9 | 0 |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584,8 | 0 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408,4 | 0 |
| 6 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
| 7 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |

Договор на выполнение работ по расчистке дорог от снега в п.Октябрський и Манинск от 03.02.2020- 99832

Договор ГПХ от 16.03.2020 -10500+2 ст. 27,1%

Договор ГПХ от 05.02.2020 -22500+2 ст. 27,1%

Договор ГПХ от 13.01.2020 -12000+2 ст. 27,1%