**26.04.2018Г. №45**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ**

**ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016–2031 Г.Г.» ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА.**

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.6, ст.46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016 – 2031г.г.» за 1 квартал 2018 года, (прилагается).

2. Специалисту администрации по муниципальному заказу (Барановой М.З.) опубликовать настоящее решение в газете «Раздольинский информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: [http//раздолье-адм.рф/.](file:///C:\Users\User\Desktop\в%20газете%20)

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования,

председатель Думы

сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И.Добрынин

Приложение

к решению Думы

сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

от 26.04.2018г.№45

**Отчет о ходе реализации программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016– 2031г.г.» за 1 квартал 2018 года.**

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов  (тыс. руб.), годы | | | Примечание |
| План 2018 год | Факт 2018 год | Выполнение мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016– 2031г.г.» | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО, ООО «ЖКХ», ООО «Облкоммунэнерго-Сбыт, предприятия осуществляющие деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | всего | 1366,0 | 63,086 | 4,6 |
| областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 75,0 | 0 | 0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 1274 | 63,086 | 5 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 17,0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение | | | | | | |
| 1. Замена глубинных насосов |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен |  | всего | 200,0  (ул.Подгорная) | 0,0 | 0 | Выполнение данного мероприятия запланировано на май-август |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 200,0 | 0,0 | 0 |
| 3. Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. |  | всего | 20,0 | 57,359 | 287 | Мероприятие выполняется по мере необходимости |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 20,0 | 57,359 | 287 |
| 4. Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. |  | всего | 5,0 | 0,0 | 0 | Выполнение данного мероприятия запланировано на май-август |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 5. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. |  | всего | 150,0 ул.Подгорная | 0,0 | 0 | Выполнение данного мероприятия запланировано на май-август |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 150,0 | 0,0 | 0 |
| 6. Ремонт ограждения водонапорных башен. |  | всего | 280,0 | 0,0 | 0 | Выполнение данного мероприятия запланировано на май-август |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 280,0 | 0,0 | 0 |
| 7. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | всего | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 8. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | всего | 0,0 |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 9.Оформление земельных участков под водонапорными башнями (ул.Подгорная 9 А, ул.Таёжная 15 А, ул.Зеленая 1 А). |  | всего | 15,0 | 0 | 0 | Земельные участки поставлены на кадастровый учет. Документы сданы на регистрацию права муниципальной собственности |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 15,0 | 0 | 0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 10. Актуализация схемы водоснабжения п.Раздолье Усольского района Иркутской области. |  | всего | 25,0 | 0 | 0 | Договор заключен  25.01.  2018г. Работы выполнены на 80% |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 25,0 | 0 | 0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| Теплоснабжение | | | | | |  |
| 1. Ремонт тепловых сетей |  | всего | 180,0 Котельная - школа | 0,0 | 0 | Выполнение данного мероприятия запланировано на май -август |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 180,0 | 0,0 | 0 |
| 2. Замена колосников механической топки (ежеквартально). |  | всего | 0 | 0,0 | 0 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 0,0 | 0 |
| 3. Ремонт здания котельной |  | всего | 0 |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 |  |  |
| 4. Ремонт котельного оборудования |  | всего | 0 | 0 | 0 | В 2017 годы приобретен новый котел с комплектом запорной арматуры. |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 0 | 0 |
| 5. Приобретение насосного оборудования |  | всего | 0 |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 6. Приобретение оборудования и материалов для капитального ремонта котельного и котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б, Усольского района, Иркутской области. |  | всего | 0 | 0 |  | Мероприятие исполнено в 2017 году |
| областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 7. Установка и монтаж оборудования и материалов приобретаемых для капитального ремонта котельного и котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б, Усольского района, Иркутской области. |  | всего | 0 | 0 |  | Мероприятие исполнено в 2017 году |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 0 |  |
| 8. Замена задвижек теплотрассы на МБОУ «Раздольинская» СОШ |  | всего | 35,0 | 0 | 0 | Выполнение данного мероприятия запланировано на май-август |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 35,0 | 0 | 0 |
| 9.Оформление земельных участков под:  - котельная (ул.Пролетарская, 19Б.);  - тепловые сети. |  | всего | 10,0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия запланировано на 2-3 квартал |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 10,0 | 0 | 0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 10. Актуализация схемы теплоснабжения п.Раздолье Усольского района Иркутской области. |  | всего | 25,0 | 0 | 0 | Договор заключен  25.01.2018г. Работы выполнены на 80% |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 25,0 | 0 | 0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| Электроснабжение | | | | | |  |
| 1. Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск |  | всего | 404,0 | 5,727 | 0,01 | Мероприятие выполняется по мере необходимости |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 404,0 | 5,727 | 0,01 |
| ТБО | | | | | |  |
| 1. Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок |  | всего | 17,0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия по мере необходимости запланировано на май-сентябрь |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 17,0 | 0 | 0 |
| 2. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | всего | 0 |  |  | Проведение мероприятия запланировано на апрель-сентябрь за счет сил и средств населения и организаций осуществляющих деятельность на территории Раздольинского МО |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве |  |  |  |