**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования**

**на 2020– 2023 годы», за 2020 год.**

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2020 год составил - 38 926,82 тыс. рублей, в том числе:

 - бюджет сельского поселения Раздольинского муниципального образования – 1 823,16 тыс. рублей;

 - областной бюджет – 37 103,66 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2020 год на реализацию программных мероприятий составило - 38 916,82 тыс. рублей, в том числе:

 - бюджет сельского поселения Раздольинского муниципального образования – 1 813,16 тыс. рублей;

 - областной бюджет – 37 103,66 тыс. рублей. (Таблица 1).

В муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020– 2023 годы входят 3 подпрограммы:

На реализацию подпрограммы №1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» запланировано финансирование в сумме - 991,02 тыс. руб., за 2020 год кассовые расходы составили 991,02 тыс. руб. или 100 %. (Приложение №4).

На реализацию подпрограммы №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» запланировано финансирование в сумме - 85,00 тыс. руб., за 2020 год кассовые расходы составили 75,00 тыс. руб. или 88,2 %. (Приложение №5).

На реализацию подпрограммы №3 «Благоустройство территории» запланировано финансирование в сумме - 37850,80 тыс. руб., за 2020 год кассовые расходы составили 37850,80 тыс. руб. или 100%. (Приложение №6).

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятии.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расход(тыс. руб.), годы |
| План на 2020 год | Исполнение за 2020 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«**Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020–2022 годы | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО.* | **всего** | 38 926,82 | 38 916,82 | **100** |
| областной бюджет (ОБ) |  37 103,66 | 37 103,66 | 100 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |   |  |   |
| местный бюджет (МБ) | 1 823,16 | 1 813,16 | 100 |
| ***Подпрограмма № 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»***  | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО.* | **всего** | **991,02** | **991,02** | **100** |
| областной бюджет (ОБ) | 811,2 | 811,2 | 100 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | *179,82* | *179,82* | *100* |
| ***Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | *Основной исполнитель:*Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **85,0** | **75,0** | **88,2** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 85,0 | 75,0 | 88,2 |
| ***Подпрограмма №3 «Благоустройство территории»***  | *Основной исполнитель:*Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **37850,8** | **37850,8** | **100** |
| областной бюджет (ОБ) | 36292,46 | 36292,46 | 100 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 1558,34 | 1558,34 | 100 |

3. За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения восемь раз, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского муниципального образования:

3.1. Постановление администрации Раздольинского МО №6 от 17.01.2020г.«О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020 – 2022 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №143 от 16.12.2019г.»;

3.2. Постановление администрации Раздольинского МО №40 от 16.03.2020г.;

3.3. Постановление администрации Раздольинского МО №54 от 28.04.2020г.;

3.4. Постановление администрации Раздольинского МО №70 от 13.07.2020г.;

3.5. Постановление администрации Раздольинского МО №80 от 14.08.2020г.;

3.6. Постановление администрации Раздольинского МО №95 от 09.10.2020г.;

3.7. Постановление администрации Раздольинского МО №105 от 07.12.2020г. «О продлении срока действия муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020–2022 годы, утвержденную постановление администрации сельского поселения Раздоль-инского муниципального образования №143 от 16.12.2019г.»;

3.8. Постановление администрации Раздольинского МО №3 от 20.01.2021г.«О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020 – 2023 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №143 от 16.12.2019г.»

4. «Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020–2023 годы», приведены в Таблице 2 (Прилагается).

5. Итоги реализации муниципальной программы характеризуются высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения целевых показателей и задач. Уровень эффективности реализации муниципальной программы – эффективная (оценка эффективности 1,0).

Специалист администрации

Раздольинского МО Баранова М.З.

Приложение №4

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования за 2020 год**

(отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» |
| **Водоснабжение** |
| 1 | Подготовка технико-экономического обоснования инвестиций по строительству объекта централизованного водоснабжения населения п. Раздолье Усольского района Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 30,0 |
| **Теплоснабжение** |
| 2 | Приобретение пиломатериала для ограждения территории котельной расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.(250 метров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,62 | 48,62 |
| **ТБО** |
| 3 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 0 | 1080,60 | 811,20 | 0 | 0 | 21,70 | 16,20 |
| 4 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования в п.Октябрьский, по ул.Мира (рядом с домом №7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,0 | 85,0 |
| **Итого** | **0** | **0** | **1080,6** | **811,2** | **0** | **0** | **185,32** | **179,82** |

Приложение №5

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования за 2020 год**

(отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 27,39 |
| 2 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,61 | 47,61 |
| 3 | Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
| **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **107,61** | **75,0** |

Приложение №6

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования за 2020 год**

(отчетный период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020-2023 годы |
| 1 | Приобретение аншлагов с наименованиями улиц и № домов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,6 | 14,6 |
| 3 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а(народные инициативы) |  | 0 | 588,00 | 588,00 | 0 | 0 | 12,00 | 12,00 |
| 4 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а(поддержка местных инициатив граждан) |  | 0 | 448,65 | 448,65 | 0 | 0 | 84,1 (по соглашению)46,35(доп-е софинансирование) | 84,1 (по соглашению)46,35(доп-е софинансирование) |
| 5 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Оснащение дополнительной системы наружного охранного видеонаблюдения на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира, 25а (народные инициативы) |  | 0 | 65,76 | 65,76 | 0 | 0 | 1,34 | 1,34 |
| 7 | Оснащение системы видеонаблюдения на многофункциональной площадке п.Раздолье ул.Пролетарская, 21а (народные инициативы) |  | 0 | 76,05 | 76,05 | 0 | 0 | 1,55 | 1,55 |
| 8 | Оформление бесхозных объектов (Большая Черемшанка магазин) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| 9 | Услуги по содержанию территории |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,62 | 360,62 |
| 10 | Трудоустройство на общественные работы безработных граждан (о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых работ с ЦЗ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,09 | 9,09 |
| 11 | Изготовление информационного уличного стенда -120х80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 9,2 |
| 12 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (беговой дорожки на спорт. площадки) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| 13 | Сварочные работы детского оборудования и МАФов на детских площадках |  |  |  |  |  |  | 50,9 | 50,90 |
| 14 | Выполнение геодезических работ по замеру объёмов твёрдых коммунальных отходов несанкционированных мест размещения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, ул. Трактовая п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область |  |  |  |  |  |  | 74,51 | 74,51 |
| 15 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов, расположенных на территории Раздольинского муниципального образования Усольского района |  |  | 35 114,00 | 35 114,00 |  |  | 716,88 | 716,88 |
| 16 | Приобретение Рампы С-142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,2 | 137,2 |
|  | **Всего:37850,81** |  |  | **36 292,46** | **36 292,46** |  |  | **1558,34** | **1558,34** |

Таблица 2

к муниципальной программе

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**«Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020–2023 годы»**

|  |
| --- |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Нормативная ссылка |
| 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» |
|  | Подпрограмма 1 **«Содержание и развитие коммунального хозяйства»** |
|  | **Водоснабжение** |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.4. Подготовка технико-экономического обоснования инвестиций по строительству объекта централизованного водоснабжения населения п. Раздолье Усольского района Иркутской области | 30,00 | Муниципальный контракт от 18.06.2020 г №03/2020 о подготовки технико-экономического обоснования инвестиций по строительству объекта централизованного водоснабжения населения п. Раздолье  |
|  | **Теплоснабжение** |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Приобретение пиломатериала для ограждения территории котельной расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | 48,62 | Муниципальный контракт от 13.02.2020г. №3/2020 Приобретение пиломатериала для ограждения территории котельной расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б |
|  | **ТБО** |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования | 827,40 | Муниципальный контракт № 04/2020 от 30.06.2020г. «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования |
| 2 | Мероприятие 1.2. Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования в п.Октябрьский, по ул.Мира (рядом с домом №7) | 85,0 | Муниципальный контракт №07/2020 от 20.07.2020г. «Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования в п.Октябрьский, по ул.Мира (рядом с домом №7). |
|  | Подпрограмма 2 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| 1 | Мероприятие 1.1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | 27,39 | Договор №5 купли-продажи от 10.07.2020г. |
| 2 | Мероприятие 1.2. Услуги по ремонт светодиодных светильников уличного освещения в п.Раздолье | 47,61 | Договор ГПХ |
| 3 | Мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации на устройство уличного освещения д.Борисова, Усольского района Иркутской области | 10,0 | Муниципальный контракт №12/2020 от 30.11.2020г. «Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» |
|  | Подпрограмма 3 **«Благоустройство территории»**  |
| 1 | Приобретение аншлагов с наименованиями улиц и № домов | 5,0 | Муниципальный контракт №08/2020 от 08.09.2020г. |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 14,6 | Договор на оказание услуг №3301 от 10.03.2020г. |
| 3 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а(народные инициативы) | 600,0 | Соглашение от 12.02.2020г. №05-62-19/20-7 о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2020 год  |
| 4 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а(поддержка местных инициатив граждан) | 579,10 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 24.03.2020 г. №25640416-1-2020-001. |
| 5 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | 5,0 | Договор поставки №26-05/20 |
| 6 | Оснащение дополнительной системы наружного охранного видеонаблюдения на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира, 25а (народные инициативы) | 67,10 | ДОГОВОР от 30.03.2020г № 102/20 М. на оснащение дополнительной системы наружного охранного видеонаблюдения на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира, 25а |
| 7 | Оснащение системы видеонаблюдения на многофункциональной площадке п.Раздолье ул.Пролетарская, 21а (народные инициативы) | 77,60 | Договор №\_\_\_\_ от \_\_\_\_ Оснащение системой наружного видеонаблюдением многофункциональной площадки п. Раздолье, ул. Пролетарская, 21а |
| 8 | Оформление бесхозных объектов (Большая Черемшанка магазин) | 10,0 | Договор подряда №6ю-20 от 26.05.2020г на выполнение работ по подготовке технического плана для постановки на кадастровый учет  |
| 9 | Услуги по содержанию территории | 360,62 | Договор от 09.01.2020 г №34/2020 и от 01.07.2020г №43/2020 на оказание услуг  |
| 10 | Трудоустройство на общественные работы безработных граждан (о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых работ с ЦЗ) | 9,09 | Договор №95-ор от 14.05.2020г. О совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых общественных работ |
| 11 | Изготовление информационного уличного стенда -120х80 | 9,2 | Договор №16 от 10.04.2020г. |
| 12 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (беговой дорожки на спорт. площадки) | 20,0 | Договор от 03.07.2020г. №57с-2020 на оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы сметной стоимости. |
| 13 | Сварочные работы детского оборудования и МАФов на детских площадках | 50,91 | Договор ГПХ |
| 14 | Выполнение геодезических работ по замеру объёмов твёрдых коммунальных отходов несанкционированных мест размещения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, ул. Трактовая п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область | 74,51 | Муниципальный контракт от 24.04.2020г. №16/20И На выполнение геодезических работ по замеру объёмов твёрдых коммунальных отходов несанкционированных мест размещения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, ул. Трактовая п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область  |
| 15 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов, расположенных на территории Раздольинского муниципального образования Усольского района | 35 830,88 | Соглашение №05-66-169/20 от 13.11.2020г. о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета бюджету сельского поселения Раздольинского муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов |
| 16 | Приобретение Рампы С-142 | 137,2 | Договор поставки № 103 от 23 декабря 2020 г. |

Специалист администрации

Раздольинского МО М.З.Баранова