**19.02.2018г. №13**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2020 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА 2017 ГОД**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. №73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, руководствуясь ст. 45, Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2017 год согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С.И.Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского

муниципального образования

от «19» февраля 2018 г. №13

**Годовой отчет за 2017 год о ходе реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» в 2017 году предусматривалось 3 491,4 тыс. рублей

Кассовые расходы за 2017 года составили 3 172,23  руб., что составило 90,9% (Таблица №1)

Целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

Основные задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог.

В программе большое внимание уделяется повышению уровня содержания существующей сети автомобильных дорог, улучшению ее обустройства и безопасности дорожного движения. Основной объем средств направляется на ремонт и содержание дорог по следующим направлениям:

- разработка сметных нормативов на ремонт и содержание автомобильных дорог;

- подготовку и выполнение сезонных видов работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Для достижения основной цели программы были решены следующие задачи:

1) зимнее содержание дорог, в том числе расчистка проезжей части дорог от снега;

2) ремонт и содержание дорог, в том числе установка и содержание дорожных знаков, автобусных остановок.

**Информация о составе и значениях показателей муниципальной программы**

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники,  | Объем ассигнований (тыс. руб.) |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | план на 2017г. | Исполнено (кассовые расходы) за 2017 г. | степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского** **муниципального образования на 2017-2019 годы**  | Ответственный исполнитель: | 3 491,49 | 3 172,23 | 90,9 |
| *Администрация Раздольинского МО* |
| Грейдирование дорог от снега |  | 478,49 | 448,3 | 93,7 |
| Изготовление дорожных знаков |  | 242,4 | 162,0 | 66,8 |
| Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог |  | 100,0 | 65,5 | 65,5 |
| Ремонт гравийного и асфальтобетонного полотна |  | 2670,6 | 2396,7 | 89,7 |
| Поставка песчано-гравийной смеси(приобретение) |  | 100,0 | 99,7 | 99,7 |

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в полном объеме, значения целевых показателей и индикаторов программы выполнены без отклонений от плановых значений. Поставленные задачи реализуются.

Средства использованы строго по целевому назначению. Остатки неиспользованных средств 373,8 тыс.руб.

**Сведения о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий муниципальной программы (Таблица №2)**

Таблица №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | всего оценка расходов(тыс. руб.) | Примечание  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы | **всего** | **3 172,23** |  |
| областной бюджет (ОБ) |   |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |   |
| местный бюджет (МБ) | 3172,23 |
| иные источники (ИИ) |  |
| Грейдирование дорог от снега | **всего** | **448,3** | с ИП Киреев и ООО «Юмикс» заключен договор на услуги автогрейдера по очистке дорог от снега |
| областной бюджет (ОБ) |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |
| местный бюджет (МБ) | 448,3 |
| иные источники (ИИ) |  |
| Приобретение дорожных знаков | **всего** | **162,0** | с «СИБДорстиль» заключены договора на приобретение дорожных знаков. |
| областной бюджет (ОБ) |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |
| местный бюджет (МБ) | 162,0 |
| иные источники (ИИ) |  |
| Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | **всего** | **65,5** | с ООО «ВостСибземкадастрсъемка» заключен договор на оказание услуг по технической инвентаризации |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 65,5 |
|  | иные источники (ИИ) |  |
| Ремонт гравийного и асфальтобетонного полотна | **всего** | **2 396,7** | На основании проведенных торгов был заключены муниципальные контракты:с ООО «Триумф» на ремонт гравийного полотна ул. Дачная д.Борисова;с ООО «Строительные технологии» на ремонт гравийного полотна ул. Мира п.Раздолье;с ООО «Строительные технологии» на ремонт гравийного полотна ул. Набережная п.Раздолье.С ООО «Юмикс» заключен договора:-на грейдирование дороги ул.Октябрьская п.Октябрьский;-отсыпка подъездного пути к кладбищу п.Раздолье;-исправление профиля дорог от ул.Пролетарская №1 до кладбища п.Раздолье (участок 1) -исправление профиля дорог от ул.Пролетарская №1 до кладбища п.Раздолье (участок 2) -отсыпка подъездного пути к кладбищу п.Раздолье (участок 1) - с Акционерным обществом «Дорожная служба Иркутская область» заключен договор по нанесению линии дорожной разметки;- с АО «Дорожная служба Иркутской области» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 2 396,7 |
|  | иные источники (ИИ) |  |
| Поставка песчано-гравийной смеси(приобретение) | всего | **99,7** | с ООО «Строительные технологии» заключен договор на поставку песчано-гравийной смеси. |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 99,7 |
|  | иные источники (ИИ) |  |