**18.02.2020 г. №25**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2021 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА 2019 ГОД**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Раздольинского муниципального образования №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2021 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 года, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 28.11.2016г. №136 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2019 годы» (с изменениями и дополнениями).

2.1. Постановление администрации от 03.03.2017г. №33 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №136 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2019 годы»;

2.2. Постановление администрации от 14.07.2017г. №88 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №136 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2019 годы»;

2.3. Постановление администрации от 20.10.2017г. №119 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №136 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2019 годы»;

2.4. Постановление администрации от 11.12.2017г. №130 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №136 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы»;

2.5. Постановление администрации от 06.03.2018г. №18 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №136 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы»;

2.6. Постановление администрации от 13.07.2018г. №64 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №136 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы»;

2.7. Постановление администрации от 01.10.2018г. №82 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №136 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы»;

2.8. Постановление администрации от 11.12.2018г. №118 «О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы» на 2021 год;

2.9. Постановление администрации от 15.04.2019г. №26 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №136 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы»;

2.10. Постановление администрации от 17.10.2019г. №115 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №136 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы»;

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://раздолье-адм.рф

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И. Добрынин.

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Раздольинского муниципального

образования от 18.02.2020г. №25

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2021 годы» за 2019 год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусматривалось 3809,980 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2019 год составили – 2889,659 тыс. руб.

Специалист администрации

Раздольинского МО Бажанова Ю.А.

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 2019 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| тыс.руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | тыс.руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»  на 2017-2021 годы | | | | | | | |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 511,685 | 511,685 | 100,0 | 181,417 | 0,35 | 0 |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,926 | 0,99 |  |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 431,395 | 431,395 | 100,0 | 99,486 | 0,23 |  |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 2666,9 | 2666,9 | 100,0 | 2472,83 | 0,92 |  |
| 6 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 36,0 | 0,6 |  |
|  | Всего: | 3809,980 | 3809,980 |  | 2889,659  (остаток на 01.01.2020 год 937,624) | 0,76 |  |

Справочно: \* –при наличии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»  на 2017-2021 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,685 | 181,417 |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 99,926 |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,395 | 99,486 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666,9 | 2472,83 |
| 6 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 36,0 |