**19.07.2021 г. №54**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2023 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Раздольинского муниципального образования №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь статьями 22, 46 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы» и об эффективности использования финансовых средств за первое полугодие 2021 года, утвержденную постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №148 от 17.12.2019 г.,согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 19.07.2021г. №54

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы»**

**за** **первое полугодие** **2021 года**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году предусматривается 3115,90 рублей. Кассовые расходы за первое полугодие 2021 год составили – 837 028,00 рублей.

За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения один раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского муниципального образования:

1. Постановление администрации Раздольинского МО №28 от 05.04.2020г.«О внесении изменений в постановление администрации от 17.12.2019 год №148 «Об утверждении муниципальной программы развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020-2023 годы».

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского сельского поселения за первое полугодие 2021 года приведен в таблице 1.

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» за первое полугодие 2021 года приведены в таблице 2.

При оценки эффективности реализации муниципальной программы - уровень эффективности - эффективная (оценка эффективности 27%)

Специалист администрации

Раздольинского МО Бажанова Ю.А.

Таблица 1

к постановлению от 19.07.2021г. №54

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за первое полугодие 2021 года** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»  на 2020-2023 годы | | | | | | | | |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 300 000,00 | 300 000,00 | | 100 | 237 268,00 | 79 |  |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 200 000,00 | 200 000,00 | | 100 | 0 |  |  |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 40 000,00 | 40 000,00 | | 100 | 0 |  |  |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 781 240,00 | 781 240,00 | | 100 | 0 |  |  |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 1 194 600,00 | 1 194 600,00 | | 100 | 0 |  |  |
| 6 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 600 000,00 | 600 000,00 | | 100 | 599 760,00 | 99 |  |
|  | Всего: | 3 115 840,00 | 3 115 840,00 | |  | 837 028 | 27 |  |

Справочно: \* –при наличии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»  на 2020-2023 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 237,3 |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,2 | 0 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194,6 | 0 |
| 6 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 599,8 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 3115,8 | 837,1 |

Таблица 2

к постановлению от 19.07.2021г. №54

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»**

**за 1 полугодие 2021 года** (отчетный период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат за 1 полугодие 2021 года | Нормативная ссылка (пояснения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 237 268,00 | Договор ГПХ от 18.01.2021;  Договор ГПХ от 01.02.2021;  Договор ГПХ от 01.03.2021;  Договор по выполнение работ расчистке дорог от снега от 01.02.2021;  Договор по выполнение работ расчистке дорог от снега от 01.03.2021; |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 200 000,0 |  |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 40 000,00 |  |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 781 240,00 |  |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 1 194 600,00 |  |
| 6 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 599 760,00 | Договор на поставку песчано-гравийной смеси №01/2021 от 14.04.2021 |