**Информация о ходе реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2019 годы»**

**и об эффективности использования**

**финансовых средств за 2017 год.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2019 годы» в 2017 году предусматривалось 3 491,49 тыс. рублей

Кассовые расходы за 2017 года составили 3 172,22  тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Объем ассигнований (тыс. руб.) | | |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | план  на 2017г. | Исполнено (кассовые расходы) за 2017 г. | степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского**  **муниципального образования на 2017-2019 годы** | Ответственный исполнитель: | 3 491,49 | 3 172,22 | 90,9 |
| *Администрация Раздольинского МО* |
| Грейдирование дорог от снега |  | 478,49 | 448,3 | 93,7 |
| Изготовление дорожных знаков |  | 242,4 | 162,0 | 66,8 |
| Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог |  | 100,0 | 65,5 | 65,5 |
| Ремонт гравийного и асфальтобетонного полотна |  | 2 670,6 | 2 396,7 | 89,7 |
| Поставка песчано-гравийной смеси  (приобретение) |  | 100,0 | 99,7 | 99,7 |

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в полном объеме, значения целевых показателей и индикаторов программы выполнены без отклонений от плановых значений. Поставленные задачи реализуются.

Средства использованы строго по целевому назначению. Остатки неиспользованных средств 373,8 тыс.руб.

Специалист администрации Бажанова Ю.А.