**18.02.2020 г. №27**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОД И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА 2019 ГОД**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Раздольинского муниципального образования №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://раздолье-адм.рф

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И. Добрынин.

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Раздольинского муниципального

образования от 18.02.2020г. №27

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусматривалось 1040,765 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2019 год составили – 896,737тыс. руб., возврат денежных средств в бюджет Иркутской области составил 147,027 тыс. руб.

Специалист администрации

Раздольинского МО Бажанова Ю.А.

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 2019 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| тыс.руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | тыс.руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы |
| 1 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12,0 | 12,0 | 100 | 12,0 | 1 |  |
| 2 | Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а (1 этап) | 1028,765 | 1028,765 |  86,2 | 884,737 | 86,2 |  |
|  | Всего: | 1040,765 | 1040,765 |  | 896,737 |  |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы |
| 1 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 12,0 |
| 2 | Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а (1 этап) | 724,37569 | 724,37569 | 158,75812 | 158,75812 | 0 | 0 | 1,60362 | 1,60362 |