Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» июля 2015г.                                                                    № 99                             п. Раздолье.

Об утверждении отчета о ходе реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2017 годы»

и об эффективности использования финансовых средств

за 2 квартал (полугодие)  2015 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. № 73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования,  руководствуясь ст. 45,  Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить отчет о ходе реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2017 годы»  и об эффективности использования финансовых средств за 2 квартал (полугодие) 2015 год согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Раздольинский           информационный вестник» и на официальном сайте администрации  сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                      С.И.Добрынин

Приложение к постановлению администрации

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования от «27» июля 2015 г. №99

Отчет о ходе реализации по муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского

муниципального образования на 2014-2017 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2 квартал (полугодие) 2015 год.

На основании Постановления администрации сельского поселения от 01.11.2013 г. №88 «Об утверждении муниципальная программа  «Развитие   автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы», Постановления администрации сельского поселения от 16.02.2015г. №13 «О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 1 ноября 2013 года № 88 «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования  на 2014-2016 годы»

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Объем ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований на 2015г. | Исполнено (кассовые расходы) за 2квартал 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2017 годы | Ответственный исполнитель: | 1039,5 | 158,7 |
|  | Администрация Раздольинского МО |  |  |
| Работы и услуги по содержанию дорог: уборка снега, грейдирование |  | 90,0 | 40,0 |
| Изготовление дорожных знаков |  | 100,0 | 25,2 |
| Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог |  | 152,0 | 93,5 |
| Ремонт гравийного и асфальтобетонного полотна |  | 697,5 | 0 |

2. Объемы и целевое использование средств по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2017 годы» по результатам

за 2 квартал (полугодие) 2015 года

На реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета с ИП Киреев С.Н. заключен договор от 01.02.2015г. №2/15 на выполнение работ по расчистке дорог от снега в населенных пунктах Раздольинского муниципального образования  на  сумму 40 000,00 (сорок тысяч) руб.;

С ОАО «Госземкадастрсъемка»- ВИСХАГИ заключен договор от                27.01.2015 г № 21/35/2015-ТИ на оказание услуг по технической инвентаризации на сумму 93 585,00 (Девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят пять) руб. на автомобильные дороги:

- сооружение протяженностью 965 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул.Таёжная;

- сооружение протяженностью 264 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул.Набережная;

- сооружение протяженностью 913 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул.Советская;

- сооружение протяженностью 1690 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул.Рабочая;

- сооружение протяженностью 1343 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Большая Черемшанка, ул.2-я Заречная;

- сооружение протяженностью 1064 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Большая Черемшанка, ул.Гаражная;

Преобретены дорожные знаки у ООО «ПКФ»СибДорСтиль» на сумму 25 199 (договор №П/П-61 от 22.05.2015 г.)

Специалист по землепользованию                                      Ю.А.Бажанова

В 2015 году проведены следующие мероприятия:

1)  с ИП Киреев С.Н. заключен договор на выполнение работ по расчистке дорог от снега в населенных пунктах Раздольинского муниципального образования  на  сумму 40 000,00 (сорок тысяч) руб.

2) Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.Советская п.Раздолье на сумму 99 835 (девяносто девять тысяч восемьсот тридцать пять) руб.

3) Преобретаны дорожные знаки на сумму 55 159 (пятьдесят пять тысяч сто пятьдесят девять) руб.

С ОАО «Дорожная служба Иркутской области (филиал Черемховский ОАО «ДСИО»  заключен договор на №7-15 П на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги  по ул. Советская п. Раздолье на сумму 99 835 (девяносто девять тысяч восемьсот тридцать пять) руб.

ПРОЕКТ

Информация о ходе реализации по муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского

муниципального образования на 2014-2017 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 1 квартал 2015 год.

На основании Постановления администрации сельского поселения от 01.11.2013 г. №88 «Об утверждении муниципальная программа  «Развитие   автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы», Постановления администрации сельского поселения от 16.02.2015г. №13 «О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 1 ноября 2013 года № 88 «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования  на 2014-2016 годы»

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Объем ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований на 2015г. | Исполнено (кассовые расходы) за 1квартал 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2017 годы | Ответственный исполнитель: | 1039,5 | 40,0 |
|  | Администрация Раздольинского МО |  |  |
| Работы и услуги по содержанию дорог: уборка снега, грейдирование |  | 90,0 | 40,0 |
| Изготовление дорожных знаков |  | 100,0 | 0 |
| Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог |  | 152,0 | 0 |
| Ремонт гравийного и асфальтобетонного полотна |  | 697,5 | 0 |

2. Объемы и целевое использование средств по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2017 годы» по результатам

за 1 квартал 2015 года