**Информация о ходе реализации по муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2017 год.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году предусматривается 3 464,8тыс. рублей

Кассовые расходы за 2017 год составили 372,0 тыс. руб.

Для достижения основной цели программы были решены следующие задачи:

- проведены общепоселковые субботники ( в поселках и на кладбище);

-оформлены земельные участки под общественное кладбище в п.Раздолье, п.Большая Черемшанка, д.Борисова;

- отремонтированы 2 моста в п.Большая Черемшанка через р.Большая Черемшанка;

- набиты номера домов и наименование улиц (аншлаги) п.Раздолье, д.Борисова.

- установлены информационные стенды;

- ограждено общественное кладбище п.Раздолье;

- проведены торги по строительству многофункциональной площадки в п.Раздолье, но подрядчик к работам в указанный срок не приступил и контракт расторгли.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиепрограммы,подпрограммы,ведомственной | Ответственный исполнитель,соисполнители,участники, | Объем ассигнований(тыс. руб.) |
| целевой программы,основного мероприятия,мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований на 2017г. | Исполнено (кассовые расходы) за4 квартал 2017 г. | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Благоустройство населённых пунктов на период 2017 -2019 годы»  | Ответственный исполнитель: | **3 464,8** | **372,0** | **10,7** |
| *Администрация Раздольинского МО* |
| Оформление земельных участков **под** кладбища |  | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Строительство многофункциональной площадки в п.Раздолье Усольского района |  | 3 092,8 | 0 | 0 |
| **Реализация перечня народных инициатив** -установка деревянного ограждения территории кладбища п.Раздолье-отсыпка двух подъездных путей к кладбищу п.Раздолье-расчистка территории для мест захоронения кладбища п.Раздолье |  | 352,0 | 352,0 | 100 |

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в полном объеме, значения целевых показателей и индикаторов программы выполнены без отклонений от плановых значений. Поставленные задачи реализуются.

Средства использованы строго по целевому назначению

Специалист администрации Бажанова Ю.А.