**22.07.2019г. №71**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2020 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. № 73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст. 6, ст. 45, Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за I полугодие 2019 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования по адресу:http//раздолье-адм.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И.Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского

муниципального образования

от «22» июля 2019 г. №71

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального** образования **на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств**

**за I полугодие 2019 год.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусматривалось 290,984 тыс. рублей. Кассовые расходы за полугодие 2019 года составили – 96 590,48 тыс. руб. (Таблица №1)

Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства и санитарного состояния на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования;

- санитарная очистка придомовых территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- содержание детских игровых площадок, многофункциональной площадки;

- содержание мест захоронения, закупка необходимого инвентаря.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объем ассигнований (тыс.руб.) | | |
| Уточненный план ассигнований на 2019г. | Исполнено (кассовые расходы) за 6 месяцев 2019г. | Степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы. | всего, в том числе: | **всего** | **290,984** | **96,590** | **33** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ)  иные источники (ИИ) |  |  |
| Ремонт моста п.Большая Черемшанка |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ)  иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство мест захоронения (контейнеры, стенды и др. инвентарь) |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ)  иные источники (ИИ) | 0  0 | 0  0 | 0 |
| Приобретение информационных стендов для населенных пунктов |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ)  иные источники (ИИ) | 0  0 | 0  0 | 0 |
| Демонтаж старых (пришедших в негодность) элементов детского оборудования (по мере необходимости) |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ)  иные источники (ИИ) | 0  0 | 0  0 | 0 |
| Разработка проекта зон санитарной охраны артезианских скважин п.Раздолье, ул.Мира,27А |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета  местный бюджет (МБ) | **76,520**  0 | 0  0 | 0 |
| Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ) | **16,350** | **16,350** | 100 |
| Актуализация документов территориального планирования (ГП) |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ) | **15,3** | 0 | 0 |
| Разработка проекта зон санитарной охраны артезианской скважины, расположенной по адресу п.Раздолье, ул.Зеленая,1 А |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ | **77,814** | 0 | 0 |
| Приобретение тренажеров для спортивной площадки по ул.Пролетарская,21а. |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ) | **80,0** | **80,0** | 100 |
| Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, краска, водоимульсионка, колер, электроды и т.д.) |  | всего  областной бюджет (ОБ)  средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)  местный бюджет (МБ) | **25,0** | 0 | 0 |