**11.05.2023г. №85**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2023-2024 Г.Г.»**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии к работе в зимних условиях 2023-2024 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого водоснабжения и теплоснабжения населения и объекты социальной сферы сельского поселения Раздольинского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 6, 45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

1. Утвердить план проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2023-2024 г.г. (Приложение № 1.)

2. Утвердить состав рабочей комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2023-2024 г.г. (Приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителям тепловой энергии:

- обеспечить выполнение требований по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2023-2024 г.г. в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- выполнить утвержденные мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2023-2024 г.г.

- ежемесячно 25 числа, начиная с отчетности за июнь 2024 г. предоставлять отчет о выполнении мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2023-2024 г.г. (Приложение № 3).

4. О публиковать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http //раздолье-адм.рф/.

5. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И.Добрынин

Приложение № 1

Утверждено распоряжением администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№85-р от 11.05.2023г.

**План проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского**

**муниципального района Иркутской области к работе**

**в зимних условиях 2023-2024 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид выполняемых работ** | **Дата выполнения** | **Ответственные за исполнение мероприятия** |
| **1** | **Котельная по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.**  | Гидравлические испытания тепловых сетей | **май-июнь** | Начальник участка ООО ТК «Белая» - Грищенко О.В.Технический персонал. |
| Очистка и промывка котлов №1, 2, 3 |
| Настройка и регулировка предохранительных клапанов котлов |
| Гидравлические испытания котлов |
| Ревизия (ремонт) запорной арматуры |
| Техническое обслуживание сетевых насосов |
| Техническое обслуживание подпиточного насоса |
| Очистка накопительного бака холодной воды |
| Косметический ремонт котельной (побелка, мытье, покраска и тд.) | **август-****сентябрь****август** |
| Установка защитных устройств на дымососы |
| Установка золоулавливающих устройств | **август** |
| Замена неисправных приборов КИП (манометры, термометры) или с истекшим сроком поверки | **сентябрь** |
| Ремонт, восстановление тепловой изоляции на участке тепловых сетей от котельной до «Дома культуры» | **август** |
| Восстановление опор теплотрассы |
| Поведение противоаварийных тренировок персонала | **Август, и далее 1 раз в три месяца****1 раз в месяц** |
| Обход и осмотр тепловых сетей для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции. |
| Отчет о ходе подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2023-2024гг | **Раз в две недели** |
| Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийной ситуации на объектах и сетях теплоснабжения | **до 01.10.****2023г.** |
| Оборудование рабочего поста (доукомплектование) инструментом, средствами защиты, приборами и приспособлениями | **Июнь-август** |
| Обучение персонала требованиям безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ, проведение аттестации персонала | **Июнь-август** |
| Пробные топки | **Август-сентябрь (до начала отопительного сезона)** |
| Шурфовка | **май-август** |
| **2** | **Объекты водоснабжения (водонапорные башни).** | **ул.Зелёная, 1 А.** | **июнь-июль** |
| Косметический ремонт здания водонапорной башни |
| Ремонт (замена) неисправной запорной арматуры внутри водонапорной башни |
| Очистка, дезинфекция и промывка накопительной емкости водонапорной башни |
| **ул.Таёжная, 15 А.** | **июнь-июль** |
| Косметический ремонт здания водонапорной башни |
| Ремонт (замена) неисправной запорной арматуры внутри водонапорной башни |
| Очистка, дезинфекция и промывка накопительной емкости водонапорной башни |
| Частичная замены трубопроводов водоснабжения внутри здания водонапорной башни |
| **ул.Новая, 16.** | **июнь-июль** |
| Косметический ремонт здания водонапорной башни |
| Ремонт (замена) неисправной запорной арматуры внутри водонапорной башни |
| Очистка, дезинфекция и промывка накопительной емкости водонапорной башни |
| **ул.Подгорная, 9А** | **июнь-июль** |
| Косметический ремонт здания водонапорной башни |
| Ремонт (замена) неисправной запорной арматуры внутри водонапорной башни |
| Очистка, дезинфекция и промывка накопительной емкости водонапорной башни |
| Ремонт крыши водонапорной башни |
| Ремонт электрооборудования башни (замена СУЗ, замена ввод электроэнергии) |
| **Ул.Мира, 27 А** | **июнь-сентябрь** |
| Очистка, дезинфекция и промывка накопительной емкости водонапорной башни |
| Ремонт (замена) неисправной запорной арматуры внутри водонапорной башни |
| Подключение пожарной емкости к водонапорной башне |
| Утепление водопроводных колодцев |
| 3 | **МБОУ «Раздольинская СОШ» (П.Раздолье, ул.Пролетарская 19 А)** | Промывка (опресовка) системы отопления | **июнь-август** | Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» - Медведева Р.В. |

Приложение №2 Утверждено распоряжением администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№85-р от 11.05.2023г.

**Состав рабочей комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии**

**Раздольинского сельского поселения Усольского**

**муниципального района Иркутской области к работе**

**в зимних условиях 2023-2024 г.г.**

**Председатель комиссии:**

Добрынин С.И. - глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

**Заместитель председателя комиссии:**

Савватеева Т.Н.- главный специалист администрации по организационно-правовой работе.

**Члены комиссии:**

Бажанова Ю.А.- ведущий специалист администрации по благоустройству и муниципальному имуществу;

Грищенко О.В. – депутат Думы Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, начальник участка ООО «Акваресурс»;

Баранова М.З.- специалист администрации по муниципальному заказу;

Медведева Р.В. – директор МБОУ «Раздольинская СОШ»;

Пехтелева А.Г. – директор МКУК «Раздольинский ЦКИСД».

Приложение №3 Утверждено распоряжением администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№85-р от 11.05.2023г.

**Отчет**

**о выполненных мероприятиях по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе**

**в зимних условиях 2023-2024 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****объекта** | **Вид выполненных****работ** | **Ответственный****Ф.И.О., должность** | **Дата****выполнения****работ** | **Причина****невыполнения и планируемая дата выполнения** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО)