**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2021 годы» и об эффективности использования финансовых средств за I полугодие 2019 год.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2021 годы» в 2019 году предусматривалось 3498,295 тыс. рублей. Кассовые расходы за 6 месяцев 2019 год составили 28 798,0 тыс. руб., (Таблица №1).

Целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

Основные задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог.

В программе большое внимание уделяется повышению уровня содержания существующей сети автомобильных дорог, улучшению ее обустройства и безопасности дорожного движения. Основной объем средств направляется на ремонт и содержание дорог по следующим направлениям:

- разработка сметных нормативов на ремонт и содержание автомобильных дорог;

- подготовку и выполнение сезонных видов работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Информация о составе и значениях показателей муниципальной программы

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники,  | Объем ассигнований (тыс. руб.) |
| целевой программы, основного мероприятия | исполнители мероприятий | планна 2019г. | Исполнено (кассовые расходы) за 6 мес. | степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы**Содержание автомобильных дорог:** | Ответственный исполнитель: | **3498,295** | **28,798** | 0,8 |
| *Администрация Раздольинского МО* |
| Грейдирование дорог в зимний период от снега |  | 200,0 | 28,798 | 14,3 |
| Грейдирование дорог в летний период |  | 100,0 | 0 | 0 |
| Приобретение дорожных знаков |  | 40,0 | 0 | 0 |
| **Ремонт автомобильных дорог:** |  |  |  |  |
| Ремонт гравийного полотна |  | 431,395 | 0 | 0 |
| Ремонт асфальтобетонного полотна |  | 2666,9 | 0 | 0 |
| **Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог** |  | 60,0 | 0 | 0 |
| **Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение)** |  | 0,0 | 0 | 0 |
| **Оценка технического состояния автомобильных дорог** |  | 0,0 | 0 | 0 |

Ведущий специалист по благоустройству

и муниципальному хозяйству Ю.А.Бажанова