**22.07.2019г. №73**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2024 ГОДЫ И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. № 73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст. 6, ст. 45, Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольинского муниципального образования» на 2018-2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за I полугодие 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования по адресу:http//раздолье-адм.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И.Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского

муниципального образования

от «22» июля 2019г. №73

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольинского муниципального образования на 2018-2024 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 1 полугодие 2019 год.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольинского муниципального образования» на 2018-2024 годы в 2019 году предусматривалось 1040,765 тыс. рублей

Кассовые расходы за полугодие 2019 год составили 12,0 тыс.  руб., (Таблица №1).

Целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

Основные задачи Программы:

1. Повышение уровня благоустройства территории Раздольинского муниципального образования:

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- создание условий для массового отдыха жителей поселка и организация обустройства мест массового пребывания населения.

2. Задачи программы

-Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, площадки для отдыха и т.д.) Раздольинского муниципального образования.

-Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Раздольинского муниципального образования.

Информация о составе и значениях показателей муниципальной программы

Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объем ассигнований (тыс.руб.) |
| Уточненный план ассигнований на 2019г. | Исполнено (кассовые расходы) за 6 месяцев 2019г. | Степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ)иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0 |
| Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ)иные источники (ИИ) | **1 040,765**184,603842,29713,865 | 12,012,0 | 1,1 |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости  |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ)иные источники (ИИ) | 12,012,0 | 12,012,0 | 100 |
| Создание механизмов вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в обсуждение и реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ)иные источники (ИИ) | 0 | 0 | 0 |
| Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а (1 этап). |  | всегообластной бюджет (ОБ)средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета(ФБ)местный бюджет (МБ)иные источники (ИИ) | 1028,765184,603842,2971,865 | 0 | 0 |