Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

Сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «19» февраля 2016 г. № 17 п. Раздолье.

**Об утверждении отчета о ходе реализации по муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2017 годы»**

**и об эффективности использования финансовых средств**

**за 4 квартал (годовая) 2015 года**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. № 73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, руководствуясь ст. 45, Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить отчет о ходе реализации по муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2017 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 4 квартал (годовая) 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И.Добрынин

Приложение к постановлению администрации

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования от «19» февраля 2016 г. №17

**Отчет о ходе реализации по муниципальной программе**

**«Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2017 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 4 квартал (годовая) 2015 год.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2015 году предусматривается - 145,1тыс. рублей

Кассовые расходы за 4 квартал (годовая) 2015 года составили 145,1 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Объем ассигнований  (тыс. руб.) | | |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований  на 2015г. | Исполнено (кассовые расходы) за 4 квартал 2015 г. | Степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Благоустройство населённых пунктов на период 2014 - 2017 годы» | Ответственный исполнитель: | **145,1** | **145,1** | **100** |
| *Администрация Раздольинского МО* |
|  |
| Изготовление аншлагов п.Раздолье, д.Борисова |  | 0 | 0 | 0 |
| Оформление земельного участка для эксплуатации дизельной станции |  | 6,0 | 6,0 | 100 |
| Софинансирование по грантам по приобретению детской площадки |  | 60,0 | 60,0 | 100 |
| Софинансирование (участие) юридических лиц по грантам по приобретению детской площадки |  | 60,0 | 60,0 | 100 |
| Софинансирование по народным инициативам по приобретению детской площадки |  | 19,1 | 19,1 | 100 |

Специалист по землепользованию Ю.А.Бажанова