**25.05.2017Г. №193**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**CЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №141 ОТ 31.03.2016Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016–2031 Г.Г.»**

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.6, ст.46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. В решение Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования №141 от 31.03.2016г. «Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 г.г.» внести следующие изменения:

1.1. В паспорте программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования программы за счет всех источников –5 477,4 тыс.руб.в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **средства местного бюджета тыс. руб.** | **средства предприятий тыс. руб.** | **Средства областного бюджета тыс. руб.** |
| Всего - 452,0 в том числе: | Всего – 3525,4В том числе: | Всего – 1500,0В том числе: |
| 2016г.– 0,0  | 2016г. –796,0 | 2016г.- 0 |
| 2017г.– 113,0  | 2017г.– 1000,0 | 2017- 1500,0 |
| 2018г.– 2,0  | 2018г. – 550,0 | 2018г. – 0 |
| 2019г.– 2,0  | 2019г. – 571,0 | 2019г. – 0 |
| 2020г.– 335,0  | 2020г. – 608,4 | 2020г. - 0 |
| Таблица №2, №3. |

 |

2. Пункт 4. Перечень мероприятий в сфере теплоснабжения изложить в новой редакции:

**Теплоснабжение.**

1. Ремонт тепловых сетей

2. Замена колосников механической топки (ежеквартально).

4. Ремонт здания котельной.

5. Ремонт котельного оборудования

5. Приобретение насосного оборудования в котельную

6. Поставка материалов и оборудования в котельную по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.

3. Таблицу 1 «Сведения о составе и значениях показателей программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» изложить в новой редакции.

4. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет средств бюджета Раздольинского муниципального образования изложить в новой редакции.

5. Таблицу 3 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции.

4. Опубликовать данное решение в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования в сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И Добрынин

**Таблица 1**

к программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

**Сведения**

 **о составе и значениях показателей**

**программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы»**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год  | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Водоснабжение**  |
| 1 | Замена глубинных насосов  | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен  | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  5 | Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. | шт. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | Ремонт ограждения водонапорных башен. | шт. | 3 | 2 | - | - | - |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. | шт. | - | - | - | - | 1 |
| 8 | Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. | шт. | - | - | - | - | 1 |
| **Теплоснабжение**  |
| 1 | Ремонт тепловых сетей | м. | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Замена колосников механической топки (ежеквартально). | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Ремонт здания котельной | шт. | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Ремонт котельного оборудования | шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| 5 | Приобретение насосного оборудования в котельную | шт. | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Поставка материалов и оборудования в котельную по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | шт. | - | 1 | - | - | - |
| **Электроснабжение** |
| 1 | Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **ТБО** |
| 1 | Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Проведение субботников по уборке территории поселений. | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Уличное освещение** |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 2 | Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. | Тыс.руб. | - | - | - | - | 100,0 |

**Таблица 2**

к программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет средств бюджета Раздольинского муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники,  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | 2016 год | 2017 год(прогноз) | 2018 год(прогноз) | 2019 год(прогноз) | 2020 год(прогноз) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» | Ответственный исполнитель: |  |  |  |  |  |  |
| *Администрация Раздольинского МО* |
|  |
| **Водоснабжение**  |
| 1. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **150,0** | **150,0** |
| 2. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **30,0** | **30,0** |
| **Теплоснабжение** |
| Ремонт котельного оборудования |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **30,0** | **30,0** |
| Приобретение насосного оборудования в котельную |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **20,0** | **20,0** |
| Поставка материалов и оборудования в котельную по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. |  | **0** | **113,0** | **0** | **0** | **0** | **113,0** |
| **ТБО** |
| 1. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **4,0** | **4,0** |
| **Уличное освещение** |
| 1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | **0** | **0** | **2,0** | **2,0** | **1,0** | **5,0** |
| 2. Приобретение о монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **100,0** | **100,0** |

 **Таблица 3**

к программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

**Прогнозная (справочная) оценка**

 **ресурсного обеспечения реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет всех источников финансирования.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО, МУП «Тепловодотехсервис», ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт, предприятия осуществляющие деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве* | **всего** | **796,0** | **2613,0** | **552,0** | **573,0** | **943,4** | **5477,4** |
| областной бюджет (ОБ) | 0  | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 113,0 | 2,0 | 2,0 | 335,0 | 452 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 781,0 | 984,0 | 533 | 553,0 | 589,4 | 3440,4 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| **Водоснабжение** |
| 1. Замена глубинных насосов  |  | **всего** | **50,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **170,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 170,0 |
| 2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен |  | **всего** | **15,0** | **0** | **0** | **0** | **15,0** | **30,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 30,0 |
| 3. Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **100,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 4. Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **25,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 5. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен.  |  | **всего** | **23, 0** | **23,0** | **23,0** | **23,0** | **23,0** | **115,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 23, 0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 115,0 |
| 6. Ремонт ограждения водонапорных башен.  |  | **всего** | **100,0** | **70,0** | **0** | **0** | **0** | **170,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 100,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 170,0 |
| 7. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150,0** | **150,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 8. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30,0** | **30,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| **Теплоснабжение**  |
| 1. Ремонт тепловых сетей |  | **всего** | **15,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** | **59,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 59,0 |
| 2. Замена колосников механической топки (ежеквартально). |  | **всего** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **200,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
| 3. Ремонт здания котельной |  | **всего** | **150,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |
| 4. Ремонт котельного оборудования |  | **всего** | **0** | **400,0** | **0** | **0** | **30,0** | **430,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |
| 5. Приобретение насосного оборудования в котельную |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20,0** | **20,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 6. Поставка материалов и оборудования в котельную по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. |  | **всего** | **0** | **1613,0** | **0** | **0** | **0** | **1613,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  | 1500,0  | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| местный бюджет (МБ) |  | 113,0  | 0 | 0 | 0 | 113,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| **Электроснабжение** |
| 1. Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск |  | **всего** | **363,0** | **385,0** | **404,0** | **424,0** | **445,4** | **2021,4** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 363,0 | 385,0 | 404,0 | 424,0 | 445,4 | 2021,4 |
| **ТБО** |
| 1. Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок |  | **всего** | **15,0** | **16,0** | **17,0** | **18,0** | **19,0** | **85,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| 2. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | **всего** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **4,0** | **4,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве |  |  |  |  |  |  |
| **Уличное освещение** |
| 1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | **всего** | **0,0** | **0,0** | **2,0** | **2,0** | **1,0** | **5,0** |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2. Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100,0** | **100,0** |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |