Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

ДУМА

Cельского поселения

Раздольинского муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е

От 28.03.2013г.                                                                                                    №  27                                                                                                                                                        п. Раздолье

Об утверждении  отчета о  реализации муниципальной программы «Поддержка коммунального хозяйства на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования  на 2011-2013г.г.» за  2012год

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь ст.46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования,  Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования

РЕШИЛА:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка коммунального хозяйства на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования  на 2011-2013г.г.»                              за  2012 год  (Приложение №1).

- Опубликовать данное решение в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского  муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                               С.И.Добрынин

Приложение1

к решению Думы

сельского поселения

Раздольинского муниципального

образования

от 28.03.2013г. №27

Отчет о  реализации муниципальной программы «Поддержка коммунального хозяйства на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования  на 2011-2013г.г.»                                 за 2012год

Основной целью программы «Поддержка коммунального хозяйства на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2011-2013г.г.», утвержденной Решением Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования  от 11 марта 2011года № 99 (далее – Программа) являются повышение надежности функционирования объектов муниципальной собственности.

Для решения  поставленной цели были выдвинуты основные задачи:

- оказать поддержку по ремонту и содержанию объектов коммунального хозяйства МУП «Тепловодотехсервис»;

- улучшение социально-бытовых условий населения муниципального образования;

- бесперебойное снабжение электроэнергией населения п. Октябрьский.

На 2012год  общий  объем финансирования   запланирован  в сумме                       1 269,85 тыс. руб., из которых в бюджете муниципального образования на 2012год было утверждено 195,5 тыс. руб., т.е.  100%., из бюджета МУП «Тепловодотехсервис» - 1 074,35 тыс. руб.

По результатам работы за 2012 год сформирован отчет о финансировании, освоении и результативности  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  ««Поддержка коммунального хозяйства на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2011-2013г.г.»  по состоянию на 01.01.2013г. в соответствии с приложением №3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденному Постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 01.05.2011г. №38 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования» (приложение1.)

Основные показатели деятельности за 2012 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Единица измер-ения | Количество мероприятий, проведенных в 2012 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Текущий ремонт электролинии между п. Октябрьский и п. Манинск | шт. | 1 |
| Услуги по содержанию дизельной станции в п. Октябрьский | шт. | 1 |
| Текущий ремонт котельной п. Раздолье | шт. | 1 |
| Разработка схемы теплоснабжения п. Раздолье | шт. | 1 |
| Текущий ремонт пожарного депо | шт. | 1 |
| Ремонт водонапорной башни по ул. Подгорная,9а | шт. | 1 |
| Софинансирование по долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы- строительство водонапорной башни по ул. Новая,16 | шт. | 1 |

Эффективность реализации программы «Поддержка коммунального хозяйства на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2011-2013г.г.» оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов:

- повышено качество и надежность предоставления коммунальных услуг бюджетным организациям;

-  обеспечение жителей п. Октябрьский и п. Манинск  бесперебойным  снабжением электроэнергией.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной программы «Поддержка коммунального хозяйства на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2011-2013г.г.» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной программы  «Поддержка коммунального хозяйства на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2011-2013г.г.» за 2012 год выглядит следующим образом:

Эбюд. = (1 375,6 /1 269,85)*100 = 108%

Предусмотренный общий  объем средств на реализацию муниципальной программы в 2012 году составил 1 269,85 тыс. руб., из них на 01.01.2013 год освоено 1375,6 тыс. руб. или 108% от предусмотренных средств.

Перевыполнение предусмотренного объема на 8%, что составило 128,7 тыс. руб., за счет бюджета МУП «Тепловодотехсервис» - содержание дизельной станции в п. Октябрьский.

ВЫВОД:

1 < 1,14 < 1,5 реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств

Исполнитель:

Специалист администрации

Раздольинского

муниципального образования                                                        Е.В. Скрипченко.

Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                              к отчету  о  реализации муниципальной программы                                                                                                                                                                         «Поддержка коммунального хозяйства на территории                                                                                                                                                                           сельского поселения Раздольинского муниципального                                                                                                                                                                           образования  на 2011-2013г.г.»  за 2012год

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальная программа «Поддержка коммунального хозяйства на территории сельского поселения   Раздольинского муниципального образования на 2011-2013г.г.» за 2012 год

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Оценка состояния показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  | тыс. руб., -/+ | % |  |
| Текущий ремонт электролинии между п. Октябрьский и п. Манинск | МУП «Тепловодотехсервис» | 3,0 | 3,0 | 0 | 100% | 1 |
| Услуги по содержанию дизельной станции в п. Октябрьский | МУП «Тепловодотехсервис» | 1 048,35 | 1 177, 1 | +128,75 | 112% | 1,1 |
| Текущий ремонт котельной п. Раздолье | МУП «Тепловодотехсервис»; Бюджет поселения | 85,0 | 80,0 | -5,0 | 94% | 0,9 |
| Разработка схемы теплоснабжения п. Раздолье | МУП «Тепловодотехсервис»; Бюджет поселения | 88,0 | 60,0 | -28,0 | 68% | 0,7 |
| Текущий ремонт пожарного депо | МУП «Тепловодотехсервис»; Бюджет поселения | 10,0 | 30,0 | +20,0 | 300% | 3 |
| Ремонт водонапорной башни по ул. Подгорная,9а | МУП «Тепловодотехсервис»; Бюджет поселения | 15,0 | 5,0 | -10,0 | 33% | 0,3 |
| Софинансирование по долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы- строительство водонапорной башни по ул. Новая,16 | Бюджет поселения | 20,5 | 20,5 | 0 | 100% | 1 |
| ИТОГО |  | 1 269,85 | 1 375,60 | +105,75 | 108% | 1,14 |