**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы за 1 полугодие 2019года**

На 2019 год программной утверждены мероприятия по повышению энергетической эффективности уличного освещения - приобретение светодиодных светильников для освещения улиц и дорог местного значения.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019 год составляет 91,0 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета поселения – 91,0 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2019 года финансирование по программе не производилось, денежные средства не расходовались.

Специалист администрации

Раздольинского МО Е.В. Скрипченко

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 1 полугодие 2019 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2017-2021 годы |
| 1. | Приобретение и монтаж светодиодных светильников  | 91 000,0  | 91 000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по муниципальной программе | 91 000,0 | 91 000,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2017-2021 годы |
| 1. | Приобретение и монтаж светодиодных светильников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,0 | 0 |
|  | Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,0 | 0 |