Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

Сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 22.07.2016 г. № 80

п. Раздолье.

**Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка коммунальной инфраструктуры и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016– 2020 годы» за I полугодие 2016 года**

На основании Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.6, ст.45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка коммунальной инфраструктуры и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016– 2020 годы» за I полугодие 2016 года (Приложение)

2. Опубликовать данное постановление в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению

администрации сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

от 22.07.2016г. №80

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Поддержка коммунальной инфраструктуры и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Раздольинского**

**муниципального образования**

**на 2016– 2020 годы» за I полугодие 2016 года**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования предусматривалось – 3,0 тыс. руб., кассовые расходы за I полугодие 2016 год составили 0,0 тыс. руб.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Раздольинского муниципального образования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Расходы  (тыс. руб.), годы | | |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | План 2016год | Факт 2016год | Выполнение мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Поддержка коммунальной инфраструктуры и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2020 годы» | Ответственный исполнитель: |  |  |  |
| *Администрация Раздольинского МО* |
|  |
| **Водоснабжение** | | | | |
| 1. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **0,0** | **0,0** | **0** |
| 2. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **Электроснабжение** | | | | |
| 1. Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта линии электропередач п.Октябрьский.. |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| **ТБО** | | | | |
| 1. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | **2,0** | **0,0** | **0** |
| 2. Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности |  | **0,0** | **0,0** | **0** |
| 3. Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО. |  | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **Уличное освещение** | | | | |
| 1. Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | **1,0** | **0,0** | **0** |
| 2. Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | **0,0** | **0,0** | **0** |

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов  (тыс. руб.), годы | | |
| План 2016 год | Факт 2016 год | Выполнение мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Поддержка коммунальной инфраструктуры**  **и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Раздольинского**  **муниципального образования**  **на 2016–2020 годы»** | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО, МУП «Тепловодотехсервис», ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт, предприятия осуществляющие деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве* | **всего** | **2171,4** | **745,5** | **34,33** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 3,0 | 0,0 | 0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 2156,4 | 735,5 | 34,10 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 10,0 | 66,7 |
| **Водоснабжение** | | | | | |
| 1. Замена глубинных насосов |  | **всего** | **50,0** | **25,0** | **50** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 50,0 | 25,0 | 50 |
| 2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен |  | **всего** | **15,0** | **5,0** | **33,3** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 5,0 | 33,3 |
| 3. Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **20,0** | **4,5** | **22,5** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 20,0 | 4,5 | 22,5 |
| 4. Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **5,0** | **1,0** | **20** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 5,0 | 1,0 | 20 |
| 5. Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. |  | **всего** | **25,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 25,0 | 0,0 | 0 |
| 6. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. |  | **всего** | **23, 0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 23, 0 | 0,0 | 0 |
| 7. Ремонт ограждения водонапорных башен. |  | **всего** | **100,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 100,0 | 0,0 | 0 |
| 8. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **всего** | **0,0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 9. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **всего** | **0,0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| **Теплоснабжение** | | | | | |
| 1. Ремонт тепловых сетей |  | **всего** | **15,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 0,0 | 0 |
| 2. Замена колосников механической топки (ежеквартально). |  | **всего** | **40,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 40,0 | 0,0 | 0 |
| 3. Закупка топлива. |  | **всего** | **160,0** | **50,0** | **31,25** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 160,0 | 50,0 | 31,25 |
| 4. Ремонт здания котельной |  | **всего** | **150,0** | **20,0** | **13,33** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 150,0 | 20,0 | 13,33 |
| 5. Ремонт котельного оборудования |  | **всего** | **0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 |  |  |
| **Электроснабжение** | | | | | |
| 1.Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта линии электропередач п.Октябрьский. |  | **всего** | **0,0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2. Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск |  | **всего** | **363,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 363,0 | 0,0 | 0 |
| 3. Приобретение топлива. |  | **всего** | **1190,4** | **630,0** | **52,9** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 1190,4 | 630,0 | 52,9 |
| **ТБО** | | | | | |
| 1. Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок |  | **всего** | **15,0** | **10,0** | **67,6** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 10,0 | 67,6 |
| 2. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | **всего** | **2,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 2,0 | 0,0 | 0 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве |  |  |  |
| 3. Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности |  | **всего** | **0,0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 4. Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО. |  | **всего** | **0** |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| **Уличное освещение** | | | | | |
| 1.Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | **всего** | **1,0** | **0,0** | **0** |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 1,0 | 0,0 | 0 |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2.Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | **всего** | **0** |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |